##### Bereichsspezifische Muster-AIA: Wasserstraße

###### MUSTER-AUFTRAGGEBER-INFORMATIONSANFORDERUNGEN – leere Vorlage

Versionsnummer des Dokuments: 1.0

Datum des Dokuments: 29.07.2026

Inhaltsverzeichnis

Revisionsverzeichnis	6

Abkürzungsverzeichnis	7

Auftraggeber-Informationsanforderungen Teil 1: Projektspezifisches Dokument	8

1	Einleitung	9

1.1	Geltungsbereich des Dokumentes	9

1.1.1	Auftraggeber-Informationsanforderungen	9

1.1.2	BIM-Abwicklungsplan	9

1.1.3	Dokumentenstruktur	10

1.2	Projektübersicht	10

2	BIM-Ziele und -Anwendungsfälle	12

2.1	BIM-Ziele	12

2.2	BIM-Anwendungsfälle	12

3	Bereitgestellte Grundlagen	14

4	Digitale Liefergegenstände	15

5	Organisation und Rollen	16

5.1	Projektorganisation	16

5.2	BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten	16

6	Strategie der Zusammenarbeit	17

6.1	Gemeinsame Datenumgebung (CDE)	17

6.2	BIM-Koordination	17

6.2.1	Vorgaben Koordinationsmodell	17

6.2.2	Modellbasiertes Aufgabenmanagement	18

6.3	Projektbesprechungen	18

6.4	Vorgaben zum Testlauf	18

7	Qualitätssicherung	19

7.1	Qualitätssicherung des AN	19

7.1.1.	Qualitätsprüfung der Fachmodelle	19

7.1.2.	Qualitätsprüfung der Koordinationsmodelle	19

7.2	Überprüfung und Freigabe des AG	19

8	Modellstruktur und Modellinhalte	21

8.1	Modellierungsgrundsätze	21

8.2	Informationsbedarf	21

8.2.1	Projekt- und Modellstruktur	21

8.2.2	Informationsbedarfstiefe (LOIN)	22

8.2.3	Klassifikation	23

8.3.	Dateinamenskonvention	23

8.4.	Koordinatensysteme	23

9	Technologien	24

9.1	Softwarewerkzeuge und Lizenzen	24

9.2	Datenaustauschformate	24

9.3	Datenschutz und Datensicherheit	24

10	Geltende Normen und Richtlinien	25

Anhang	25

A.	LOIN-Anhang	26

Auftraggeber-Informationsanforderungen Teil 2: Allgemeingültiges/ Projektunabhängiges  Dokument	27

1.	Einleitung	28

2.	BIM-Ziele und -Anwendungsfälle	29

2.1.	Allgemeine Beschreibung der BIM-Anwendungsfälle	29

3.	Bereitgestellte Grundlagen	31

4.	Digitale Liefergegenstände	33

5.	Organisation und Rollen	34

5.1.	Projektorganisation	34

5.2.	Standardisierte Beschreibung von BIM-Rollen	34

6.	Strategie der Zusammenarbeit	35

6.1.	Funktionalitäten einer gemeinsamen Datenumgebung (CDE)	36

6.2.	Prozess des Informationsmanagements mit Hilfe einer gemeinsamen Datenumgebung (CDE)	36

6.3.	BIM-Koordination	38

7.	Qualitätssicherung	39

7.1.	Gesamtprozess der Qualitätssicherung	39

7.2.	Prüfungsarten	40

7.2.1.	Kollisionsprüfung	40

7.2.2.	Prüfung auf Einhaltung der Anforderungen aus AIA und BAP	41

8.	Modellstruktur und Modellinhalte	42

8.1.	Projektübergreifende Modellierungsgrundsätze	42

8.2.	Grundinformationen zur Informationsbedarfstiefe	42

8.3.	Einheiten	43

9.	Technologien	45

9.1.	BIM-Planungssoftware	45

9.2.	BIM-Visualisierungs- und -Prüfsoftware	45

10.	Geltende Normen und Richtlinien	46

Abbildungsverzeichnis	47

Tabellenverzeichnis	48

Revisionsverzeichnis

| Revision | Datum | Revisionsgrund | Name |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 1: Revisionsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Bedeutung |
| --- | --- |

Tabelle 2: Abkürzungsverzeichnis

Auftraggeber-Informationsanforderungen
Teil 1: Projektspezifisches Dokument

| Auftraggeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
| --- | --- |
| Projekt: |  |

Version:

Datum:

Autor(en):

# Einleitung

## Geltungsbereich des Dokumentes

### Auftraggeber-Informationsanforderungen

Die Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) beschreiben gemäß VDI 2552 Blatt 10 „die Anforderungen des Auftraggebers an die Informationslieferungen des Auftragnehmers zur Erreichung der definierten BIM-Ziele und -Anwendungsfälle. Dazu gehört, dass die Informationen zum festgelegten Zeitpunkt in der geforderten Quantität und Qualität zur gemeinschaftlichen Nutzung vorliegen.“ Die AIA beschreiben die Leistungen, die mit der Zuordnung zu Leistungsbildern im Vertrag zu schließen sind. Die AIA unterscheiden nicht die einzelnen Grundleistungen und besonderen Leistungen. Sie beschreiben ebenfalls nicht wie die geforderten Informationslieferungen erstellt werden. Die AIA gelten gemeinsam mit dem LOIN-Anhang (Informationsbedarfstiefe, engl. Level of Information Need) und weiteren Anhängen und bilden eine Basis für den BIM-Abwicklungsplan.

### BIM-Abwicklungsplan

Der BIM-Abwicklungsplan (BAP) dokumentiert gemäß VDI 2552 Blatt 10 „die nach Vertragsschluss gemeinsam von der Auftragnehmerseite erarbeitete und mit dem Auftraggeber abgestimmte Vorgehensweise zur Lieferung von Informationen und Daten und zur Erfüllung der vertraglich vereinbarten AIA.“ Der BAP gilt für alle Projektbeteiligten und ist unter Verantwortung des als BIM-Gesamtkoordinator tätigen Objektplaners (Massivbau) unter Mitwirkung der Fachplaner und in Abstimmung mit dem BIM-Manager zu erstellen. Der BAP ist in der Regel ein dynamisches Dokument und wird während des Planungsprozesses fortgeschrieben.

### Dokumentenstruktur

Die folgende Abbildung stellt die inhaltliche Aufteilung der BIM relevanten Dokumente dar.

Abbildung 1: Dokumentenstruktur im Projekt (in Anlehnung an planen-bauen 4.0)

## Projektübersicht

| Projektname |  |
| --- | --- |
| Vertragsnummer / Projektnummer |  |
| Beschreibung |  |
| Auftraggeber |  |
| Ansprechpartner |  |

Tabelle 3: Projektangaben

| Auftragnehmer |  |
| --- | --- |
| Rolle(n) |  |
| Projektphase(n) |  |

Tabelle 4: Angaben der vorgesehenen Beauftragung

| Abschnitt |  | Beschreibung | Bauwerksnummer |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 5: Bauwerke / Projektabschnitte

| Fachdisziplin | Abkürzung |
| --- | --- |

Tabelle 6: Beteiligte Fachdisziplinen

# BIM-Ziele und -Anwendungsfälle

## BIM-Ziele

Der Auftraggeber verfolgt in diesem Projekt die folgenden BIM-Ziele sowie die daraus abgeleiteten BIM-Anwendungsfälle:

| BIM-Projektziele | AWF-Nr. | Bezeichnung des BIM-Anwendungsfalls |
| --- | --- | --- |

Tabelle 7: BIM-Ziele und daraus abgeleitete BIM-Anwendungsfälle

## BIM-Anwendungsfälle

Die ausgewählten BIM-Anwendungsfälle werden den folgenden Projekt- bzw. Lebenszyklusphasen zugeordnet:

| AWF-Nr. | Bezeichnung des Anwendungsfalls | Projekt-/Lebenszyklusphase (Auswahl „X“) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bedarf | Planen |  |  |  |  | Bauen |  | Betreiben |
|  |  | Grundlagen-ermittlung | Vorunter-suchung | Entwurf HU | PF | Entwurf AU | Vergabe | Abwicklung | Bauwerksüber-gabe/Dokum. | Betrieb und Unterhaltung |
| 000 | Grundsätzliches |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 | Bestandserfassung und -modellierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020 | Bedarfsplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030 | Planungsvarianten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040 | Visualisierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050 | Koordination der Fachgewerke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 060 | Planungsfortschrittskontrolle und Qualitätsprüfung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070 | Bemessung und Nachweisführung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 080 | Ableitung von Planunterlagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 090 | Genehmigungsprozess |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Mengen- und Kostenermittlung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Vergabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Terminplanung der Ausführung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Logistikplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Baufortschrittskontrolle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Änderungs- und Nachtragsmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Abrechnung von Bauleistungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Abnahme- und Mängelmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Inbetriebnahmemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Projekt- und Bauwerksdokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Nutzung für Betrieb und Erhaltung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Die Beschreibung der ausgewählten Anwendungsfälle ist dem Teil 2 Kap. 2.1 zu entnehmen. Projektspezifische Ergänzungen sind in der nachfolgenden Tabelle enthalten:

Tabelle 8: Auswahl der BIM-Anwendungsfälle

| AWF-Nr. | Projektspezifische Beschreibung (bei Bedarf) |
| --- | --- |

Tabelle 9: Projektspezifische Beschreibung der ausgewählten BIM-Anwendungsfälle

# Bereitgestellte Grundlagen

Für die Leistungserbringung und Umsetzung der BIM-Anwendungsfälle werden vom Auftraggeber folgende Grundlagen zur Verfügung gestellt:

| Grundlagen | Beschreibung | Datenformat |
| --- | --- | --- |

Tabelle 10: Zusammenstellung von Grundlagen für modellbasierte Planung vom Auftraggeber

# Digitale Liefergegenstände

Im Rahmen der Leistungserbringung des Auftragnehmers sind digitale Liefergegenstände zu erstellen, gegen die Anforderungen aus den AIA zu prüfen und dem Auftraggeber in dem geforderten Format über die gemeinsame Umgebung / CDE (s. Kap. 6.1) zu übergeben. Folgende Liefergegenstände, Lieferzeitpunkte und Datenformate werden vom Auftraggeber vorgegeben, wobei im Zusammenhang mit einer Abstimmung des BAP zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer Konkretisierungen erfolgen können.

| Projektphase |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meilenstein |  |  |  |  |
| Liefergegenstand | Beschreibung | AWF-Nr. | Lieferzeitpunkt | Daten-format |

Tabelle 11: Auflistung von digitalen Liefergegenständen in der Phase der Grundlagenermittlung und Entwurf-HU

# Organisation und Rollen

## Projektorganisation

In der Projektabwicklung mit der BIM-Methode übernehmen Projektbeteiligte auf Auftraggeber- und auf Auftragnehmerseite BIM-spezifische Rollen. Die Arbeitsbeziehung der Projektbeteiligen bzw. der vorgesehenen BIM-Rollen wird anhand der folgenden Grafik dargestellt und in dem Folgekapitel näher beschrieben.

Abbildung 2: Projektorganigramm

## BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten

Es werden folgende BIM-Rollen im Rahmen des Projektes vorgesehen:

| BIM-Rolle | Rollenzuweisung | Projektspezifische Rollenbeschreibung |
| --- | --- | --- |

Tabelle 12: Auswahl und projektspezifische Beschreibung einzelner BIM-Rollen

# Strategie der Zusammenarbeit

## Gemeinsame Datenumgebung (CDE)

Die fachlichen Abstimmungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Auftragnehmern untereinander erfolgen anhand der digitalen Lieferobjekte, die in der gemeinsamen Datenumgebung (CDE) abzulegen sind. Im Projekt wird die folgende CDE zur zentralen Verwaltung der digitalen Liefergegenstände verwendet.

Die im Projekt eingesetzte CDE, die Status und die Anforderungen an die Statusübergänge werden im Teil 2 Kap. 6.1 detailliert beschrieben.

| System | Beschreibung | Zuständigkeit |
| --- | --- | --- |

Tabelle 13: Ausgewählte CDE

Der Bearbeitungsstand der Liefergegenstände wird in der CDE mit einem Status beschrieben. Die Verortung der Liefergegenstände in den einzelnen Status (auftraggeber- oder auftragnehmerseitig) wird in der nachfolgenden Tabelle festgelegt:

| Status nach ISO 19650 | Status in CDE | Datenumgebung |
| --- | --- | --- |
| In Bearbeitung |  |  |
| Geteilt |  |  |
| Veröffentlicht |  |  |
| Archiviert |  |  |

Tabelle 14: Zuordnung der Datenumgebung zum Status der Liefergegenstände

## BIM-Koordination

### Vorgaben Koordinationsmodell

Die Basis der modellgestützten Koordination ist das Koordinationsmodell. Verantwortlich für die Zusammenstellung des Koordinationsmodells ist der BIM-Gesamtkoordinator. Es dürfen nur qualitätsgesicherte Fachmodelle (siehe Kap. 7) für den Aufbau von Koordinationsmodellen verwendet werden. Für die Qualitätssicherung der Fachmodelle ist der jeweilige BIM-Koordinator verantwortlich. Durch den Auftragnehmer ist genau zu dokumentieren, welche Fachmodelle in welcher Version für ein bestimmtes Koordinationsmodell für welchen Zweck zusammengeführt wurden. Die einzelnen Fachmodelle, die ein Koordinationsmodell definieren, sind zu archivieren. Weitere Informationen zur BIM-basierten Koordination sind im Teil 2 Kap. 6.3 enthalten.

### Modellbasiertes Aufgabenmanagement

Die während des Prüfprozesses dokumentierten Konflikte sind anhand des Koordinationsmodells zwischen dem BIM-Gesamtkoordinator und den BIM-Koordinatoren zu besprechen. Die Aufgabe der Beseitigung des Konfliktes wird der für das Fachmodell zuständigen Person modellbasiert protokolliert zugewiesen. Für das Einpflegen, Einlesen, Überprüfen und Nachverfolgen von modellbasierten Aufgaben, Aktualisierungen bei Planungsänderungen, Modellkoordinierungskommentaren und Konflikten auf Basis von Koordinationsmodellen soll ein modellbasiertes Aufgabenmanagementsystem aufgesetzt werden, welches über eine BCF-Schnittstelle verfügt.

| System | Beschreibung | Zuständigkeit |
| --- | --- | --- |

Tabelle 15: Bereitstellung eines Aufgabenmanagementsystems

## Projektbesprechungen

Die im Projekt vorgesehenen Besprechungen mit dem Auftraggeber sowie zwischen den Auftragnehmern sind durch die Einbeziehung der BIM-Methode zu unterstützen. Im Rahmen der BIM-basierten Besprechungen werden die Fachmodelle der jeweiligen Fachplaner in einer BIM-Prüfsoftware zu Koordinationsmodellen zusammengestellt. Abhängig vom Gegenstand der Besprechung werden geeignete Ansichten vom Koordinationsmodell (s. Kap. 4) erstellt.

Folgende Besprechungen in Zusammenhang mit BIM sind im Projektverlauf vorgesehen:

| Besprechungsart | Beschreibung | Voraussicht-liche Häufigkeit | Projektphase |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 16: Beschreibung von BIM-basierten Projektbesprechungen

## Vorgaben zum Testlauf

Um eine effektive und projektweite Umsetzung der BIM-Methode und der ausgewählten BIM-Anwendungsfälle, die Anwendung entsprechender IT-Lösungen und einen erfolgreichen und reibungslosen Datenaustausch auch disziplinübergreifend zu gewährleisten, sollen Testläufe durchgeführt werden. Im Rahmen des Projektes sind die folgenden Testfälle durchzuführen:

| Nr. | Testfall | Zeitpunkt | Umfang / Bearbeitungsschritt |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 17: Beschreibung von Testfällen

# Qualitätssicherung

Der Gesamtprozess der BIM-Qualitätssicherung erfolgt in mehreren Schritten. Zuerst erfolgt die Prüfung der Fachmodelle durch die BIM-Koordinatoren, danach die der Koordinationsmodelle durch den BIM-Gesamtkoordinator und anschließend findet eine exemplarische Überprüfung der Koordinations- und Fachmodelle bei der Abnahme durch den Auftraggeber (BIM-Manager) statt.

Die Qualitätssicherung der digitalen Liefergegenstände ist seitens des BIM-Gesamtkoordinators unter Abstimmung mit dem AG und weiteren BIM-Koordinatoren im BAP zu konkretisieren.

Im Anhang werden die einzelnen Schritte grafisch dargestellt und beispielhafte Prüfungsarten ausführlich beschrieben.

## Qualitätssicherung des AN

### Qualitätsprüfung der Fachmodelle

Die Qualitätssicherung der Fachmodelle ist durch den BIM-Koordinator durchzuführen (auf der CDE im Status „geteilt“). Im Rahmen der Qualitätssicherung sind Prüfregeln und -ergebnisse entsprechend zu dokumentieren. Die Qualitätsberichte sind für die einzelnen digitalen Liefergegenstände unabhängig zu erstellen und in der CDE abzulegen. Die Berichte müssen so erstellt sein, dass die Qualität der digitalen Liefergegenstände stichpunktartig kontrolliert werden kann.

Die Schwerpunkte und Zeitpunkte der Qualitätssicherung der Fachmodelle werden in der folgenden Tabelle aufgelistet.

| Schwerpunkte der Qualitätsprüfung (Fachmodelle) | Zeitpunkt / Häufigkeit |
| --- | --- |

Tabelle 18: Qualitätsprüfung der Fachmodelle

### Qualitätsprüfung der Koordinationsmodelle

Die Qualitätssicherung der Koordinationsmodelle ist durch den BIM-Gesamtkoordinator durchzuführen (auf der CDE im Status „geteilt“). Die Anforderungen an die Dokumentation der Qualitätsprüfung entsprechen denen im Kap. 7.1.

Die Schwerpunkte und Zeitpunkte der Qualitätssicherung der Koordinationsmodelle werden in der folgenden Tabelle aufgelistet.

| Schwerpunkte der Qualitätsprüfung (Koordinationsmodelle) | Zeitpunkt / Häufigkeit |
| --- | --- |

Tabelle 19: Qualitätsprüfung der Koordinationsmodelle

## Überprüfung und Freigabe des AG

Erst nach erfolgter Qualitätssicherung durch den AN (BIM-Koordinatoren, BIM-Gesamtkoordinator) und exemplarischer Überprüfung durch den AG (BIM-Manager) werden die digitalen Liefergegenstände durch den AG freigegeben und in den Status „veröffentlicht“ versetzt. Die Ergebnisse der Überprüfung werden in einem Überprüfungsprotokoll dokumentiert. Die Freigabe ist nicht mit der rechtsgeschäftlichen Abnahme der Leistung gleichzusetzen.

# Modellstruktur und Modellinhalte

Namensgebung, Klassifizierung, Aufbau und Strukturierung der digitalen Modelle sind für die Nutzung durch den Auftraggeber entscheidend. Der Auftragnehmer hat die in den Folgekapiteln definierten Vorgaben zur Modellierung der digitalen Liefergegenstände einzuhalten.

## Modellierungsgrundsätze

Folgende projektspezifische Vorgaben sind neben den projektübergreifenden Modellierungsvorgaben (siehe Teil 2 Kap. 8.1) zu beachten:

| Kategorie | Projektspezifische Modellierungsvorgaben |
| --- | --- |

Tabelle 20: Projektspezifische Modellierungsvorgaben

## Informationsbedarf

### Projekt- und Modellstruktur

Im Rahmen des BIM-Prozesses werden unterschiedliche Modellarten in der jeweiligen Autorensoftware erstellt. Folgende Modelle sind im Rahmen des Projektes zu erstellen:

| Verantwortliche / Fachdisziplin | Modellart | Zweck |
| --- | --- | --- |

Tabelle 21: Zusammenstellung von Modellen

| Verantwortliche / Fachdisziplin | Fachmodelle | Teilmodelle |
| --- | --- | --- |

Tabelle 22: Zusammenstellung von Fach- und Teilmodellen

Für die Projekt- oder Modellstruktur sollen die folgenden Klassen oder deren Unterklassen zur Identifikation verwendet werden:

| Projekt- und Modellstruktur | Zuordnung zur Klasse |
| --- | --- |

Tabelle 23: Projektstruktur mit der Zuordnung zur ausgewählten Klasse

Durch den AN können ergänzend weitere Strukturierungen vorgeschlagen werden. Die Strukturierungen dürfen jedoch nicht im Widerspruch zu den Vorgaben in diesen AIA stehen. Die finale Strukturierung wird unter Berücksichtigung der Entwicklung von IFC-Versionen (IFC Ports&Waterways) im BAP festgelegt.

### Informationsbedarfstiefe (LOIN)

Die Informationsbedarfstiefe (LOIN, Level of Information Need) definiert die Informationsanforderung und -lieferung von BIM-Modellen und deren Elemente, welche im Projekt verwendet werden sollen. Für die Übergabe der Fachmodelle an den AG gilt generell, dass die nach den LOIN-Definitionen geforderten Informationen, spätestens zum Abschluss der Projektphase, vorhanden sein müssen.

Die Grundinformationen zu LOIN befinden sich im Anhang.

Geometrische Detaillierung (Abk. LOG, engl. Level of Geometry)

Die generellen LOG-Definitionen in Error: Reference source not found beschreiben, wie detailliert die Fachmodelle allgemein geometrisch zu beschreiben sind. Für die detaillierten Anforderungen auf der Ebene der Modellelemente siehe LOIN-Anhang .

| ID | LOG | Beschreibung | Projektphase |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 24: Generelle Anforderungen an die geometrische Detaillierung

Alphanumerische Informationen (Abk. LOI, engl. Level of Information)

Die LOI-Definitionen werden auf der Ebene der Modellelemente im LOIN-Anhang festgelegt, dort sind zu allen relevanten Elementen die geforderten Merkmale angegeben. Darüber hinaus wird während des Projektverlaufs ein Bedarf an einer gewissen Anzahl von Merkmalen, die derzeit noch nicht konkret benannt werden können, erwartet.

Diese sogenannten „freien Merkmale“ werden in Absprache zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer während des Projektverlaufs festgelegt und im BAP dokumentiert. Die hier angegebene Anzahl freier Merkmale ist als ungefährer Richtwert zu verstehen und der im LOIN-Anhang festgelegten Anzahl hinzuzufügen.

| ID | Fachmodell | Projektphase Anzahl freier Merkmale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 25: Festlegung der freien Merkmale in den jeweiligen Projektphasen

### Klassifikation

Zur Klassifikation eines Modellelementes können verschiedene Klassifikationssysteme verwendet werden. Der Auftragnehmer muss die folgende(n) Klassifikation(en) umsetzen.

| Klassifikationssystem | Beschreibung und Anwendung | Modelle / Modellelement |
| --- | --- | --- |

Tabelle 26: Zusammenstellung von Klassifikationssystemen

## Dateinamenskonvention

Die digitalen Liefergegenstände werden vom Auftraggeber gemäß dem folgenden Schema benannt. Die festgelegte Dateinamenskonvention folgt der Plan- und Modellkodierung gemäß den ausführlichen Vorgaben im Anhang XX.

Dateinamenskonvention

Tabelle 27: Dateinamenskonvention für die Plan- und Modellkodierung

## Koordinatensysteme

Die Vorgabe des Koordinatensystems und des Projektnullpunkts stellt sicher, dass alle digitalen Lieferobjekte zueinander lagerichtig sind, im gleichen lokalen Koordinatensystem modelliert und in das gleiche geografische Bezugskoordinatensystem referenziert sind. Für das Projekt werden vom Auftraggeber die folgenden Koordinationsinformationen festgelegt, die in den zu liefernden Modellen umgesetzt werden müssen:

| Koordinatensystem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Höhensystem |  |  |  |
| Projektnullpunkt in Weltkoordinaten |  |  |  |

Tabelle 28: Koordinatensysteme und Projektnullpunkt

# Technologien

## Softwarewerkzeuge und Lizenzen

Der Auftragnehmer ist frei in der Wahl seiner Softwarewerkzeuge zur Umsetzung der einzelnen BIM-Leistungen. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass die eingesetzten Softwarewerkzeuge die digitalen Liefergegenstände in den geforderten Datenformaten erstellen bzw. exportieren können. Die Anforderungen an die Software (BIM-Planungstools, BIM-Visualisierungs- bzw. -Prüfsoftware etc.) und Hardware ergeben sich aus der geforderten Qualität der Lieferleistungen (siehe Anforderungen im Teil 2). Es wird empfohlen, dass der Auftragnehmer nur Softwarewerkzeuge einsetzt, die für die geforderten Datenformate zertifiziert sind.

## Datenaustauschformate

Die Datenaustauschformate wurden im Kap. 4 für alle Liefergegenstände definiert. Der Datenaustausch auf Basis der definierten Formate wird zum Projektbeginn zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer beispielhaft getestet (s. Kap. )

## Datenschutz und Datensicherheit

Alle Projektdaten sind vertraulich zu behandeln. Mit der Bereitstellung der Daten übergibt der Auftragnehmer seine Nutzungsrechte an den Auftraggeber.

# Geltende Normen und Richtlinien

| Lfd. Nr. | Norm/Richtlinie |
| --- | --- |

Tabelle 29: Liste relevanter in den AIA referenzierter Normen und Richtlinien

Anhang

## LOIN-Anhang

Auftraggeber-Informationsanforderungen
Teil 2: Allgemeingültiges/ Projektunabhängiges 
Dokument

| Auftraggeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
| --- | --- |

Version:

Datum:

Autor(en):

# Einleitung

s. Glossar von BIM Deutschland.

# BIM-Ziele und -Anwendungsfälle

## Allgemeine Beschreibung der BIM-Anwendungsfälle

| Nr. | BIM-Anwendungsfall | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 000 | Grundsätzliches | Unter „Grundsätzliches“ können je nach Maßnahmenträger bei Bedarf weitere bzw. übergreifende BIM-Anwendungsfälle in der Struktur abgebildet werden, die die Grundlagen für den Einsatz für die Beauftragung der BIM-Anwendungsfälle bilden (z. B. AIA, BAP, Projektbesprechungen betreffend). |
| 010 | Bestandserfassung und -modellierung | Erfassung der wesentlichen Aspekte des Bestandes durch ein geeignetes Aufmaß und Überführung in ein Bestandsmodell. |
| 020 | Bedarfsplanung | Erstellen eines generischen Bedarfsmodels / digitalisierte Aufstellung einer Bedarfsplanung nach Muster 13 RBBau (Raumbedarfsplan), z. B. digitales Raumbuch und die digitale Umsetzung der Beschaffungsvariantenuntersuchung. |
| 030 | Planungsvarianten | Erstellung von Planungsvarianten als BIM-Modell zur Vereinfachung der Analyse und Bewertung hinsichtlich Kosten, Terminen, baulich-konstruktiver Gestaltung bzw. Qualitäten. Nutzung der Methode BIM, z. B. im Rahmen der Aufstellung der ES-Bau/EW-Bau oder der Voruntersuchung und des Entwurf-HU. Möglich sind in diesem Zusammenhang beispielweise eine modellbasierte Untersuchung von Planungsvarianten, eine vereinfachte Mengen- und Kostenermittlung oder die Initiierung eines modellbasierten Vergabeverfahrens (ggf. mit Planungswettbewerb). |
| 040 | Visualisierung | Bedarfsgerechte Visualisierung unter Zuhilfenahme der BIM-Modelle, ergänzt um weitere Objekte und Informationen und/oder grafisch aufbereitet als Basis für die Projektkommunikation (z. B. visuelle Aufbereitung von Bauteilen) oder Öffentlichkeitsarbeit (fotorealistische Abbildungen, Animationen u. a.). |
| 050 | Koordination der Fachgewerke | Regelmäßiges Zusammenführen der Fachmodelle in einem Koordinationsmodell mit anschließender automatisierter Kollisionsprüfung, systematischer Konfliktbehebung und Prüfung weiterer Kriterien. |
| 060 | Planungsfortschrittskontrolle und Qualitätsprüfung | Nutzung des Modells für die Planungsfortschrittskontrolle als Grundlage des Controllings sowie die Durchführung der Qualitätsprüfung der Planung inkl. der Abnahme der Leistung in den vordefinierten Meilensteinen und Planungsfreigabe durch den Auftraggeber. |
| 070 | Bemessung und Nachweisführung | Nutzung des Modells für Bemessung und Nachweisführung, einschließlich etwaiger Simulationen wie Überflutung, Lärm- und Schadstoffausbreitung etc. Der Anwendungsfall deckt sowohl rechnerische als auch organisatorische, termin- und sicherheitsrelevante Aspekte ab. |
| 080 | Ableitung von Planunterlagen | Ableitung relevanter Teile der Planung aus dem Bauwerksdatenmodell und Überführung in 2D-Planformate. Maßstab, Darstellung und Planinhalte entsprechen hierbei den jeweiligen Richtlinien und Regelwerken bzw. Projektanforderungen. |
| 090 | Genehmigungsprozess | Durchführung der Prüfläufe zur behördlichen/hoheitlichen Freigabe der Planung, Prüfung, Genehmigung auf Basis von BIM-Modellen und den daraus abgeleiteten zusätzlichen erforderlichen Unterlagen unter Beachtung regulativer Vorgaben. |
| 100 | Mengen- und Kostenermittlung | Ermittlung strukturierter und bauteilbezogener Mengen (Volumen, Flächen, Längen, Stückzahlen) anhand des Modells als Basis für Kostenschätzungen und Kostenberechnungen nach üblichen Kostengliederungen (AKVS, VV-WSV 2107, DIN 276-4 etc.). |
| 110 | Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Vergabe | Modellgestütztes Erzeugen mengenbezogener Positionen des Leistungsverzeichnisses sowie modellbasierte Ausschreibung, Vergabe und Angebotsabgabe auf Basis der vorliegenden Planung. |
| 120 | Terminplanung der Ausführung | Nutzung eines durch Verknüpfung von Vorgängen der Terminplanung mit den zugehörigen Modellelementen erstellten 4D-Modells zur zeitlichen Darstellung und Überprüfung des geplanten Bauablaufs. |
| 130 | Logistikplanung | Unterstützung der Planung und Kommunikation von Logistikabläufen (Baustelleneinrichtung, Baustelleninfrastruktur, Verkehrsphasen, Verkehrsführung) auf Basis von 4D-Modellen. |
| 140 | Baufortschrittskontrolle | Nutzung des Modells für die terminliche Baufortschrittskontrolle als Grundlage des Projekt-Controllings. |
| 150 | Änderungs- und Nachtragsmanagement | Nutzung des Modells zur Dokumentation, Nachverfolgung und Freigabe von Planungsänderungen während der Bauausführung und zur Erfassung von Nachträgen. |
| 160 | Abrechnung von Bauleistungen | Nutzung des Modells zur regelmäßigen Dokumentation und zur Plausibilisierung von Bauleistungen und Abschlagsrechnungen. |
| 170 | Abnahme- und Mängelmanagement | Nutzung des Modells zur Verortung und Dokumentation von Ausführungsmängeln und deren Nachverfolgung zur Behebung sowie zu klärender Punkte. |
| 180 | Inbetriebnahmemanagement | Digitale, modellbasierte Unterstützung der Aufgaben des Inbetriebnahmemanagements von der Planungsphase, über die Bauausführung bis hin zur Übergabe in den bestimmungsgemäßen Betrieb. Ein Fokus liegt hierbei bereichsspezifisch v. a. auf der technischen Bauwerksausstattung oder der Leit- und Steuerungstechnik. |
| 190 | Projekt- und Bauwerksdokumentation | Erstellung eines Wie-gebaut-Modells als „digitale Bauwerksakte“ mit detaillierten Informationen zur Ausführung, z. B. verwendete Materialien und Produkte, sowie ggf. Verweise auf Prüfprotokolle und weitere Dokumente. |
| 200 | Nutzung für Betrieb und Unterhaltung | Übernahme von Daten aus dem Wie-gebaut-Modell in entsprechende Systeme des Erhaltungsmanagements, Darstellung und ggf. Bewertung des Bauwerkszustandes im Modell sowie Aktualisierung des Modells im Falle von Instandsetzungsmaßnahmen. Verortung von Informationen und Dokumenten für Betrieb und Unterhaltung |

Tabelle 30: Standardisierte Beschreibung der BIM-Anwendungsfälle

# Bereitgestellte Grundlagen

siehe Teil 1 des Dokumentes.

# Digitale Liefergegenstände

siehe Teil 1 des Dokumentes.

# Organisation und Rollen

Projektorganisation

Abbildung 3: Generelles Projektorganigramm

## Standardisierte Beschreibung von BIM-Rollen

| BIM-Rolle | Rollenbeschreibung |
| --- | --- |
| BIM-Manager | Ansprechpartner für Fragen zur BIM-basierten Projektabwicklung Steuert die Managementprozesse rund um die digitale Projektabwicklung Erarbeitet gemeinsam mit der Projektleitung des Auftraggebers die projektspezifischen AIA Organisiert und verwaltet die CDE Stellt die Einhaltung der vereinbarten Regeln, Standards und Prozesse sicher Überprüft und dokumentiert exemplarisch die Qualität der zu erbringenden digitalen Liefergegenstände hinsichtlich der in den AIA definierten Anforderungen und Vorgaben Wirkt bei der Abstimmung des BAP und seiner Fortschreibungen mit |
| BIM-Gesamtkoordinator | Unterstützt bei der Qualitätsprüfung der zu erbringenden digitalen Liefergegenstände Unterstützt bei der Freigabe der digitalen Liefergegenstände Trägt die Verantwortung für die Koordinationsmodelle, welche aus einzelnen Fachmodellen zusammengesetzt werden. Die Verantwortung für die einzelnen Fachmodelle verbleibt bei den jeweiligen Erstellern. Verantwortet die gewerkeübergreifende Koordination Überprüft und dokumentiert die fachliche Korrektheit und Vollständigkeit der Koordinationsmodelle auf die geschuldeten BIM-Inhalte, fachlich-technisch verbleibt die Verantwortung bei den jeweiligen Erstellern. |
| BIM-Koordinator | Koordiniert die Erstellung der digitalen Liefergegenstände im eigenen Gewerk Primärer Ansprechpartner für den BIM-Gesamtkoordinator und den BIM-Manager Stellt Koordinationsmodelle für das eigene Gewerk zur Verfügung Unterstützt den BIM-Gesamtkoordinator bei der Erstellung übergreifender Koordinationsmodelle Überwacht die Einhaltung der geforderten Informationsqualitäten im eigenen Gewerk Erstellt regelmäßige Berichte hinsichtlich der Qualität der zu erbringenden digitalen Liefergegenstände Verantwortet die digitale Bereitstellung der Liefergegenstände im eigenen Gewerk |
| BIM-Autor | Erstellt Fachmodelle (Modellierung und/oder Attribuierung) in Abstimmung mit dem BIM-Koordinator Übernimmt Fachmodelle anderer Fachbereiche für eigene Planung Exportiert Dateien für die BIM-Koordination |

Tabelle 31: Standardisierte Beschreibung von BIM-Rollen

# Strategie der Zusammenarbeit

## Funktionalitäten einer gemeinsamen Datenumgebung (CDE)

Die gemeinsame Datenumgebung (CDE) orientiert sich an der DIN EN ISO 19650-1 und der VDI-Richtlinie 2552 Blatt 5 und erfüllt v. a. die folgenden grundlegenden Funktionalitäten:

- Management aller Dateitypen (Modelle, Berichte, Pläne etc.) und verlinkter Daten

- Protokoll- und Aufgabenverteilung

- Hohe Datensicherheit mit einer cloudbasierten Lösung

- Nutzerverwaltung, Gruppen-, Rechte- und Rollenzuweisung mit der entsprechenden Zugangsverwaltung

- Workflowdefinition, Kollaborations- und Freigabeprozesse gemäß ISO 19650

- Visualisierung und Koordination von Bauwerksdatenmodellen

- Dateiversionierung

Für die einzelnen Projektbeteiligten werden rollenbasiert individuelle Benutzer eingerichtet. Eine Weitergabe der Zugangsdaten ist nicht zulässig. Alle Zugriffe auf die gemeinsame Datenumgebung werden protokolliert und unter Einhaltung des Datenschutzes gespeichert. Einmal übertragende Daten können nicht mehr gelöscht werden. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass die eingesetzten Mitarbeiter/innen über grundlegende Kompetenzen zur Verwendung einer CDE und zur Umsetzung von Datensicherheit sowie Datenschutz verfügen.

## Prozess des Informationsmanagements mit Hilfe einer gemeinsamen Datenumgebung (CDE)

Die fachlichen Abstimmungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Auftragnehmern untereinander erfolgen anhand der digitalen Lieferobjekte, die in der CDE abzulegen sind. Hierbei sind grundsätzlich die Vorgehensweisen zur kooperativen Zusammenarbeit gemäß der DIN EN ISO 19650-1 und das dort beschriebene Konzept der Status für die Beschreibung des Bearbeitungsstandes der Lieferobjekte in der CDE zu berücksichtigen.

Abbildung 4: Konzept der gemeinsamen Datenumgebung

Die einzelnen Status werden in der nachfolgenden Tabelle genauer erklärt:

| Status | Beschreibung |
| --- | --- |
| In Bearbeitung | Die sich in dem Status befindenden Dokumente liegen in der lokalen Umgebung (Server, Dateisystem) der jeweiligen Auftragnehmer. Diese Dokumente werden nicht zwischen den Fachdisziplinen sowie mit dem Auftraggeber ausgetauscht. |
| Geteilt | Die Dokumente werden zwischen den Fachdisziplinen bereitgestellt und ausgetauscht. Die Fachmodelle auf der CDE werden zu einem Koordinationsmodell für die Durchführung einer Qualitätsprüfung zusammengeführt und wieder auf der CDE bereitgestellt. Die Fachmodelle auf der CDE werden in die lokale Datenumgebung übernommen und für die eigene Planung lokal referenziert. Die Übergänge zwischen den Status (In Bearbeitung und Geteilt) laufen iterativ ab. |
| Veröffentlicht | Für die Freigabe der Dokumente als „Veröffentlicht“ ist die Autorisierung des Auftraggebers und die vorherige Qualitätsüberprüfung erforderlich. Als „Veröffentlicht“ freigegebene Dokumente bleiben unverändert. |
| Archiviert | Die Dokumente werden für die weitere potenzielle Nutzung und Bewertung revisionssicher archiviert. |

Tabelle 32: Status der Dokumente bei Anwendung einer CDE

Beim Übergang zwischen den Ebenen (Status) ist eine Qualitätsprüfung notwendig, diese wird anhand eines Prüfprotokolls dokumentiert.

| Statusübergang | Beschreibung |
| --- | --- |
| „In Bearbeitung“ zu „Geteilt“ | Prüfung durch den Auftragnehmer (Planungs- und Datenqualität und Einhaltung der Vorgaben aus AIA und BAP, Einhaltung der Datei- und Namenskonventionen der CDE), verantwortlich: BIM-Koordinator für die jeweiligen Fachmodelle BIM-Gesamtkoordinator für das Koordinationsmodell Stichpunktartige Überprüfung / anlassbezogene Checks durch den Auftraggeber zur kontinuierlichen Qualitätssicherung, verantwortlich: BIM-Manager |
| „Geteilt“ zu „Veröffentlicht“ | Finale Prüfung durch den Auftragnehmer vor Abgabe zu einem Meilenstein, z. B. Ende einer Leistungsphase (Planungs- und Datenqualität und Einhaltung der Vorgaben aus AIA und BAP, Einhaltung der Datei- und Namenskonventionen der CDE), verantwortlich: BIM-Koordinator für die jeweiligen Fachmodelle BIM-Gesamtkoordinator für das Koordinationsmodell Abschließende Überprüfung durch den Auftraggeber (Datenqualität und Einhaltung der Vorgaben aus AIA und BAP, Einhaltung der Datei- und Namenskonventionen der CDE), verantwortlich: BIM-Manager |
| „Veröffentlicht“ zu „Archiviert“ | Sicherstellen der Archivierung innerhalb der vorgegebenen Struktur der CDE, gemeinsam mit allen anderen zu archivierenden Dokumenten, verantwortlich: Projektleitung/Projektsteuerung, Mitwirkung des BIM-Managers für die digitalen Modelle |

Tabelle 33: Statusübergänge bei Anwendung einer CDE

## BIM-Koordination

Siehe Teil 1 des Dokumentes.

# Qualitätssicherung

## Gesamtprozess der Qualitätssicherung

Die Qualitätssicherung ist keine fachliche Prüfung der einzelnen Leistungen, sondern die Überprüfung der digitalen Liefergegenstände auf Einhaltung der AIA. Dabei wird das Augenmerk vor allem auf die Vollständigkeit, Redundanzfreiheit, Widerspruchsfreiheit und Einheitlichkeit der geometrischen und alphanumerischen Informationen gelegt.

Der Gesamtprozess der Qualitätssicherung besteht grundsätzlich aus den folgenden drei Ebenen:

- Qualitätsprüfung am Fachmodell - interne Prüfung seitens der BIM-Koordinatoren

- Qualitätsprüfung am Fach- und Koordinationsmodell - Prüfung der Gesamtplanung seitens des Gesamtkoordinators

- Überprüfung am Fach- und Koordinationsmodell - stichprobenartige Prüfung seitens des AG (BIM-Manager)

Mit Hilfe der Grafik wird der gesamte Qualitätssicherungsprozess und die Nutzung des Koordinationsmodells skizzenhaft dargestellt:

Abbildung 5: Qualitätssicherungsprozess (Quelle: AEC3 Deutschland)

Bei der Modellprüfung handelt es sich v. a. um die folgenden zwei Prüfungsarten, die in den nachstehenden Unterkapiteln näher beschrieben werden:

- Kollisionsprüfung

- Prüfung auf Einhaltung der Anforderungen aus AIA und BAP

## Prüfungsarten

### Kollisionsprüfung

Im Rahmen der Kollisionsprüfung wird die Einhaltung der Kollisionsfreiheit innerhalb der vereinbarten Toleranzen geprüft. Die Kollisionsprüfung wird anhand von Koordinationsmodellen durch den BIM-Gesamtkoordinator durchgeführt. Dies gilt für alle Zwischenstände sowie den finalen Stand am Ende der jeweiligen Projektphase.

Mit Hilfe einer Kollisionsprüfung können u. a. folgende Konflikte identifiziert werden:

- geometrische Kollisionen zwischen Fachmodellen

- doppelte oder fehlerhafte Erfassung von Modellelementen

- Erfassung von Modellelementen, die nicht Gegenstand der Planung sind (z. B. im Bestandsgebäude)

- Modellelemente, die miteinander nicht interagieren (z. B. Kollision durch Aufschlagrichtung einer Tür)

Für die Durchführung der Kollisionsprüfung sollen möglichst automatisierte BIM-Prüfungstools verwendet werden. Die Kriterien der Auswahl der entsprechenden Software sind im Kap. 9.1 aufgelistet.

Die Kommunikation der erforderlichen Änderungen hat im BIM Collaboration Format (BCF) mit der Zuweisung der Verantwortlichkeit zu erfolgen (s. Kap. 6.2.2). Die folgenden Inhalte sollen in der BCF-Nachricht abgebildet werden:

- Bearbeiter, Verantwortlichkeit, Objekt, Problem, Lösung, Status, Fälligkeit

- Ansichtspunkt mit der direkten Anzeige der problematischen Stelle im Modell

### Prüfung auf Einhaltung der Anforderungen aus AIA und BAP

Die Prüfung auf Einhaltung der Anforderungen aus AIA und BAP wird anhand der Fachmodelle durch die BIM-Koordinatoren sowie des Koordinationsmodells durch den BIM-Gesamtkoordinator und exemplarisch durch den BIM-Manager durchgeführt. Es handelt sich dabei um die Analyse einer potenziell fehlenden Übereinstimmung von Informationen mit Richtlinien der Modellelemente, Modelle und Dokumentationen. Es wird primär geprüft, ob:

- die Modellierungsvorgaben (z. B. Anforderungen an die Strukturierung des Modells) erfüllt sind

- die in den AIA geforderten Informationen, wie z. B. Merkmale oder Modellelemente, im Fachmodell in der vereinbarten Informationsbedarfstiefe (LOIN) enthalten sind

- die im LOIN-Anhang vorgegebene Klassifizierung der Modellelemente eingehalten ist

- die Vorgaben zu Dateinamenskonvention, Datenformaten und ggf. maximaler Dateigröße eingehalten sind

- die abgeleiteten Pläne mit den Fachmodellen übereinstimmen.

Neben der Prüfung der Übereinstimmung des Modells mit den Anforderungen aus AIA und BAP können auch die Anforderungen weiterer technischer Regeln oder Vorschriften in den Prüfprozess einbezogen werden.

# Modellstruktur und Modellinhalte

## Projektübergreifende Modellierungsgrundsätze

Es sind folgende generelle Vorgaben zu beachten:

- Die vereinbarte und vorgegebene Strukturierung der Fachmodelle soll eingehalten werden.

- Die Dateigrößen einzelner Modelle sind möglichst gering zu halten. Sofern sinnvoll, sind die Modelle aufzuteilen. Modellaufteilungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen und im BAP zu dokumentieren.

- Es sollen vereinbarte und vorgegebene Maßeinheiten eingehalten werden. Ein gemeinsam mit dem Auftraggeber abgestimmtes Koordinatenreferenzsystem (Lagesystem, Höhensystem) und eine abgestimmte Positionierung des Modells zu dem Koordinatensystem ist zu verwenden.

- Modellelemente sind als geschlossene Volumenkörper zu erstellen. Ausnahmen bilden Gelände- oder Bodenschichten, Trassierungslinien und Geodaten.

- Jedes Modellelement besitzt eine global eindeutige Bezeichnung, die nicht verändert werden darf. Die vorgegebene Dateinamenskonvention und Inhalte der Modelle sowie die Benennung von Bauwerken und Bauabschnitten sollen eingehalten werden.

- Modellelemente in einem Fachmodell sind überschneidungsfrei zu erstellen. Falls Überschneidungen nicht zu vermeiden sind, müssen diese entsprechend dokumentiert werden.

- Modellelemente sind in einer Objekthierarchie nach den Vorgaben des Auftraggebers zur Modellstrukturierung zu erstellen.

- Modellelemente sollten die angeforderten und notwendigen Details (siehe Informationsbedarfstiefe) enthalten. Modellelemente sind vor der Übermittlung an den Auftraggeber gegebenenfalls zu bereinigen.

## Grundinformationen zur Informationsbedarfstiefe

Die Informationsbedarfstiefe (LOIN, Level of Information Need) definiert eine Struktur für die Informationsanforderung und -lieferung von BIM-Modellen und deren Elemente, welche im Projekt verwendet werden sollen. Die Informationsbedarfstiefe orientiert sich im Projekt maßgeblich an der DIN EN 17412-1 „Bauwerksinformationsmodellierung — Informationsbedarfstiefe — Grundlagen“ und wird in folgenden Informationskategorien beschrieben:

- Geometrische Informationen

  - mit Angaben zu Detail, Dimension, Ort/Lage, Aussehen, Parametrisches Verhalten

- Alphanumerische Informationen

  - Identifikationsinformationen: wie Name, Typ, Klassifikation

  - Informationsgehalt: Liste von Merkmalsgruppen und Merkmalen

- Dokumentation

Die Informationsbedarfstiefe wird im Projekt in Abhängigkeit von folgenden Bedingungen definiert:

- Lieferzeitpunkt (Meilenstein der Informationsbereitstellung)

- Anwendungsziel (Zweck der Informationslieferung)

- Akteur (Informationsbesteller und -bereitsteller)

- Granularität der Untergliederung der betreffenden Lieferobjekte (pro Modell, pro Modellelement)

Unter Kap. 8.2.1 ist die Untergliederung der Lieferobjekte dargestellt. Jedem Lieferobjekt können Merkmalgruppen (Property Sets), Merkmale und deren möglichen Ausprägungen zugewiesen werden.

## Einheiten

Um die reibungslose Modellprüfung durchführen zu können und falsche Berechnungsergebnisse und Genauigkeiten zu vermeiden, sollen die folgenden Einheiten bei der Attribuierung von Modellelementen verwendet werden:

| Modelleinheit | Einheit | Genauigkeit |
| --- | --- | --- |
| Länge | Meter | m |
| Fläche | Quadratmeter | m2 |
| Volumen | Kubikmeter | m3 |
| Gradmaß | Grad | grad |
| Zeit | Sekunde | s |
| Masse | Kilogramm | kg |
| Geodätischer Winkel | Gon | gon |
| Anzahl | Stück | St |
| Temperatur | Grad Celsius | °C |
| Kosten | EURO | € |
| Geschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | km/h |
| Kraft | Newton | n |
| Ebener Winkel | Grad | grad |

Tabelle 34: Auflistung von Einheiten

# Technologien

In den nachfolgenden Kapiteln werden ausgewählte Softwaretypen und ihre Anforderungen, die für die Umsetzung der BIM-basierten Planung und Koordination erforderlich sind, beschrieben.

## BIM-Planungssoftware

Eine BIM-Planungssoftware dient der Modellierung geometrischer, dreidimensionaler Objekte und ihrer alphanumerischen Beschreibung mit Hilfe von Merkmalen. Die gewählte fachspezifische BIM-Planungssoftware zur Erstellung der BIM-Fachmodelle muss mindestens die folgenden Funktionalitäten bereitstellen:

- Die Erstellung der datenbankbasierten Modellelemente als dreidimensionale parametrisierbare Objekte mit der Zuordnung beliebiger alphanumerischer Informationen anhand entsprechender Objektwerkzeuge im kartesischen Koordinatensystem.

- Die Definition logischer Abhängigkeiten zwischen den Modellelementen und die Nachführung bei Veränderungen.

- Die Erstellung logischer Strukturelemente, wie Geschoss- und Anlagengliederung, und die Zuordnung der Modellelemente zu dieser Strukturierung.

- Die Unterstützung der dynamischen Planableitung aus dem Modell, so dass die Pläne möglichst ohne Nacharbeiten als Dokumentation generiert und in allen Ansichtsformen nachgeführt werden können.

- Die Generierung von Listen, Mengenauszügen und anderen Berechnungen aus dem Fachmodell.

- Die Integration von anderen Fachmodellen über das IFC-Format.

## BIM-Visualisierungs- und -Prüfsoftware

Die BIM-Visualisierungs- bzw. -Prüfsoftware muss die erstellten BIM-Fachmodelle gemäß den Anforderungen der BIM-Anwendungsfälle anzeigen, prüfen und koordinieren können. Die Schnittstellen zwischen der erstellenden BIM-Planungssoftware und der Software zur Auswertung und Simulation müssen sichergestellt werden. Zur Prüfung (einschließlich der Kollisionsprüfung) des Koordinationsmodells wird ein BIM-Modellchecker, welcher die Formate IFC und BCF unterstützt, vorausgesetzt. Die gewählte BIM-Visualisierungs- bzw. -Prüfsoftware soll u. a. die folgenden Funktionalitäten bereitstellen:

- Geometrische und alphanumerische Objektinformationen, Fachmodelle und Koordinationsmodelle betrachten

- Anzeigen, filtern und bemaßen von Teilmodellen und Modellelementen

- Modelle durch Referenzierung von Teilmodellen bzw. Fachmodellen zusammenführen

- Schnitte und Ansichten erstellen

- Kollisionsprüfung durchführen

- Kollisionen anzeigen, kommentieren und bearbeiten (z. B. BCF-Format)

# Geltende Normen und Richtlinien

Eine vollständige Liste ist dem Gesamtvertrag zu entnehmen

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Dokumentenstruktur im Projekt (in Anlehnung an pb4.0)	10

Abbildung 2: Projektorganigramm	16

Abbildung 3: Generelles Projektorganigramm	34

Abbildung 4: Konzept der gemeinsamen Datenumgebung	37

Abbildung 5: Qualitätssicherungsprozess (Quelle: AEC3 Deutschland)	40

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Revisionsverzeichnis	6

Tabelle 2: Abkürzungsverzeichnis	7

Tabelle 3: Projektangaben	10

Tabelle 4: Angaben der vorgesehenen Beauftragung	11

Tabelle 5: Bauwerke / Projektabschnitte	11

Tabelle 6: Beteiligte Fachdisziplinen	11

Tabelle 7: BIM-Ziele und daraus abgeleitete BIM-Anwendungsfälle	12

Tabelle 8: Auswahl der BIM-Anwendungsfälle	13

Tabelle 9: Projektspezifische Beschreibung der ausgewählten BIM-Anwendungsfälle	13

Tabelle 10: Zusammenstellung von Grundlagen für modellbasierte Planung vom Auftraggeber	14

Tabelle 11: Auflistung von digitalen Liefergegenständen in der Phase der Grundlagenermittlung und Entwurf-HU	15

Tabelle 12: Auswahl und projektspezifische Beschreibung einzelner BIM-Rollen	16

Tabelle 13: Ausgewählte CDE	17

Tabelle 14: Zuordnung der Datenumgebung zum Status der Liefergegenstände	17

Tabelle 15: Bereitstellung eines Aufgabenmanagementsystems	18

Tabelle 16: Beschreibung von BIM-basierten Projektbesprechungen	18

Tabelle 17: Beschreibung von Testfällen	18

Tabelle 18: Qualitätsprüfung der Fachmodelle	19

Tabelle 19: Qualitätsprüfung der Koordinationsmodelle	19

Tabelle 20: Projektspezifische Modellierungsvorgaben	21

Tabelle 21: Zusammenstellung von Modellen	21

Tabelle 22: Zusammenstellung von Fach- und Teilmodellen	21

Tabelle 23: Projektstruktur mit der Zuordnung zur ausgewählten Klasse	22

Tabelle 24: Generelle Anforderungen an die geometrische Detaillierung	22

Tabelle 25: Festlegung der freien Merkmale in den jeweiligen Projektphasen	22

Tabelle 26: Zusammenstellung von Klassifikationssystemen	23

Tabelle 27: Dateinamenskonvention für die Plan- und Modellkodierung	23

Tabelle 28: Koordinatensysteme und Projektnullpunkt	23

Tabelle 29: Liste relevanter in den AIA referenzierter Normen und Richtlinien	25

Tabelle 30: Standardisierte Beschreibung der BIM-Anwendungsfälle	31

Tabelle 31: Standardisierte Beschreibung von BIM-Rollen	35

Tabelle 32: Status der Dokumente bei Anwendung einer CDE	37

Tabelle 33: Statusübergänge bei Anwendung einer CDE	38

Tabelle 34: Auflistung von Einheiten	44

Impressu

Impressum

Impressum

|  | Herausgeber BIM Deutschland Zentrum für die Digitalisierung des Bauwesens Geneststraße 5 / Aufgang A 10829 Berlin im Auftrag des Bundesministerium für Digitales und Verkehr Invalidenstraße 44 10115 Berlin und Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Krausenstraße 17-18 10117 Berlin |  | Verfasser Dr. Thomas Liebich, Dr. Magdalena Tarkiewicz-Pátek, Die Verfasser danken allen Beteiligten der verschiedenen Bereiche für das Einbringen ihrer Perspektiven in die Abstimmungen zu den Muster-AIA und den Review-Partnern, die das Dokument wiederholt kritisch durchgesehen und damit zur Qualität entscheidend beigetragen haben. Stand Mai 2023 Gestaltung Geschäftsstelle BIM Deutschland Geneststraße 5 / Aufgang A 10829 Berlin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

In der ersten Phase von BIM Deutschland übernimmt im Auftrag des Bundes ein Konsortium um die planen-bauen 4.0 GmbH Aufgaben beim Aufbau und Betrieb von BIM Deutschland.

Hinweise

Dieses Projekt bzw. Dokument ist im Rahmen von BIM Deutschland entstanden…

Kontakt

BIM Deutschland
Zentrum für die Digitalisierung des Bauwesens
Geneststraße 5 / Aufgang A
10829 Berlin
Tel.: +49 30 95 99 89 560
E-Mail: info@bimdeutschland.de

Quelle: DIN EN ISO 19650-1:2019-08, Bild: BIM Deutschland