##### Bereichsübergreifende Muster-AIA

###### (MUSTER-AUFTRAGGEBER-INFORMATIONSANFORDERUNGEN) – leere Vorlage

Versionsnummer des Dokuments: 4.1

Datum des Dokuments: 14.02.2022

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2

Revisionsverzeichnis	5

Abkürzungsverzeichnis	6

Auftraggeber-Informationsanforderungen Teil 1: Projektspezifisches Dokument	8

1	Einleitung	9

1.1	Geltungsbereich des Dokumentes	9

1.1.1	Auftraggeber-Informationsanforderungen	9

1.1.2	BIM-Abwicklungsplan	9

1.1.3	Dokumentenstruktur	9

1.2	Projektübersicht	10

2	BIM-Ziele und -Anwendungsfälle	11

2.1	BIM-Ziele	11

2.2	BIM-Anwendungsfälle	11

3	Bereitgestellte Grundlagen	13

4	Digitale Liefergegenstände	14

5	Organisation und Rollen	15

5.1	Projektorganisation	15

5.2	BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten	15

6	Strategie der Zusammenarbeit	16

6.1	Gemeinsame Datenumgebung (CDE)	16

6.2	BIM-Koordination	16

6.2.1	Vorgaben Koordinationsmodell	16

6.2.2	Projektbesprechungen	17

6.2.3	Modellbasiertes Aufgabenmanagement	17

6.2.4	Vorgaben zum Testlauf	17

7	Qualitätssicherung	18

7.1	Gesamtprozess der Qualitätssicherung	18

7.2	Qualitätsprüfung der Fachmodelle	18

7.3	Qualitätsprüfung der Koordinationsmodelle	18

7.4	Überprüfung und Freigabe des AG	19

8	Modellstruktur und Modellinhalte	20

8.1	Modellierungsrichtlinie	20

8.2	Informationsbedarfstiefe	20

8.2.1	Projekt- und Modellstruktur	20

8.2.2	Informationsbedarfstiefe (LOIN)	21

8.2.3	Klassifikation	22

8.2.4	Dateinamenskonvention	22

8.3	Koordinatensysteme	22

9	Technologien	23

9.1	Softwarewerkzeuge und Lizenzen	23

9.2	Datenschutz und Datensicherheit	23

10	Geltende Normen und Richtlinien	24

Anhang	25

LOIN-Anhang	25

Auftraggeber-Informationsanforderungen Teil 2: Allgemeingültiges/ Projektunabhängiges  Dokument	26

1	Einleitung	27

1.1	Abkürzungsverzeichnis und Glossar	27

2	BIM-Ziele und -Anwendungsfälle	28

2.1	Allgemeine Beschreibung der BIM-Anwendungsfälle	28

3	Bereitgestellte Grundlagen	31

4	Digitale Liefergegenstände	32

5	Organisation und Rollen	33

5.1	Projektorganisation	33

5.2	Standardisierte Beschreibung von BIM-Rollen	33

6	Strategie der Zusammenarbeit	35

6.1	Funktionalitäten einer gemeinsamen Datenumgebung (CDE)	35

6.2	Prozess des Informationsmanagements mit Hilfe einer gemeinsamen Datenumgebung (CDE)	35

6.3	BIM-Koordination	37

7	Qualitätssicherung	38

7.1	Gesamtprozess der Qualitätssicherung	38

7.2	Prüfungsarten	39

7.2.1	Kollisionsprüfung	39

7.2.2	Prüfung auf Einhaltung der Anforderungen aus AIA und BAP	39

8	Modellstruktur und Modellinhalte	40

8.1	Projektübergreifende Modellierungsvorgaben	40

8.2	Modellarten	40

8.3	Grundinformationen zur Informationsbedarfstiefe	40

8.4	Einheiten	41

9	Technologien	42

9.		Fehler! Textmarke nicht definiert.

9.1.	BIM-Planungssoftware	42

9.2	BIM-Visualisierungs- und -Prüfsoftware	42

10	Geltende Normen und Richtlinien	43

Abbildungsverzeichnis	44

Tabellenverzeichnis	45

Impressum	46

# Revisionsverzeichnis

| Revision | Datum | Revisionsgrund | Name |
| --- | --- | --- | --- |

Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Bedeutung |
| --- | --- |
| AG | Auftraggeber |
| AN | Auftragnehmer |
| AIA | Auftraggeber-Informationsanforderungen |
| ARC | Architekturmodell |
| AWF | Anwendungsfall |
| BAP | BIM-Abwicklungsplan |
| BCF | BIM Collaboration Format |
| BMDV | Bundesministerium für Digitales und Verkehr |
| BMI | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat |
| BMVI | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur |
| BMWSB | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen |
| BIM | Building Information Modeling |
| BIM-BVB | Besondere Vertragsbedingungen BIM |
| CDE | Gemeinsame Datenumgebung (engl. Common Data Environment) |
| DIN | Deutsches Institut für Normung |
| ES | Entscheidungsunterlage |
| EW | Entwurfsunterlage |
| HOAI | Honorarordnung für Architekten und Ingenieure |
| IFC | Industry Foundation Classes |
| MVD | Modellansichtsdefinition |
| LOG | Geometrische Detaillierung |
| LOI | Alphanumerische Informationen |
| LOIN | Informationsbedarfstiefe (engl. Level of Information Need) |
| RBBau | Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes |
| VDI | Verein Deutscher Ingenieure |
| VV-WSV | Verwaltungsvorschrift der WSV |
| 2D | 2-dimensional |
| 4D | 4-dimensional / erweitertes 3-D-Modell, bei dem Modellelemente den Vorgängen eines Terminplans zugeordnet werden (VDI 2552 Blatt 2 Entwurf) |
| 5D | 5-dimensional / Bauwerksmodell, bei dem Zeiten (4-D) und Kosten (5-D) mit Objekten eines 3-D-Modells verknüpft werden (VDI 2552 Blatt 2 Entwurf) |

Auftraggeber-Informationsanforderungen
Teil 1: Projektspezifisches Dokument

< AG / Bauherr >

< Projekt >

Version:

Datum:

Autor(en):

# Einleitung

## Geltungsbereich des Dokumentes

### Auftraggeber-Informationsanforderungen

Die Auftraggeber-Informationsanforderungen „beschreiben die Anforderungen des Auftraggebers an die Informationslieferungen des Auftragnehmers zur Erreichung der definierten BIM-Ziele und -Anwendungsfälle. Dazu gehört, dass die Informationen zum festgelegten Zeitpunkt in der geforderten Quantität und Qualität zur gemeinschaftlichen Nutzung vorliegen.“ Die AIA beschreiben die Leistungen, die mit der Zuordnung zu Leistungsbildern im Vertrag zu schließen sind. Die AIA unterscheiden nicht die einzelnen Grundleistungen und besonderen Leistungen. Sie beschreiben ebenfalls nicht, wie die geforderte Information bereitgestellt wird. Die AIA gelten gemeinsam mit dem LOIN-Anhang und weiteren Anhängen und bilden eine Basis für den BIM-Abwicklungsplan.

### BIM-Abwicklungsplan

Der BIM-Abwicklungsplan „dokumentiert die nach Vertragsschluss gemeinsam von der Auftragnehmerseite erarbeitete und mit dem Auftraggeber abgestimmte Vorgehensweise zur Lieferung von Informationen und Daten und zur Erfüllung der vertraglich vereinbarten AIA.“ Der BAP gilt für alle Projektbeteiligten und ist unter Verantwortung des als BIM-Gesamtkoordinator tätigen Objektplaners unter Mitwirkung der Fachplaner in Abstimmung mit dem BIM-Manager zu erstellen. Der BAP ist in der Regel ein dynamisches Dokument und wird während des Planungsprozesses fortgeschrieben.

### Dokumentenstruktur

Die folgende Grafik stellt die inhaltliche Aufteilung der BIM relevanten Dokumente dar.

Feld für die Abbildung der Dokumentenstruktur

## Projektübersicht

Die AIA umfassen die spezifischen BIM-Anforderungen des Auftraggebers an die Umsetzung der BIM-Methode:

Tabelle 1: Projektangaben

| Projektname |  |
| --- | --- |
| Vertragsnummer / Projektnummer |  |
| Beschreibung / Projektspezifika |  |
| Auftraggeber |  |
| Ansprechpartner |  |

Tabelle 2: Angaben der vorgesehenen Beauftragung

| Auftragnehmer |  |
| --- | --- |
| Rolle(n) |  |
| Projektphase(n) |  |

Tabelle 3: Bauwerke / Projektabschnitte

| Abschnitt |  | Beschreibung | Bauwerksnummer |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 4: Beteiligte Fachdisziplinen

| Fachdisziplin | Abkürzung |
| --- | --- |

# BIM-Ziele und -Anwendungsfälle

## BIM-Ziele

Im Schwerpunkt des BIM-Projektes stehen seitens des Auftraggebers primär die folgenden projektspezifischen Ziele sowie die daraus abgeleiteten BIM-Anwendungsfälle:

Tabelle 5: Projektspezifische BIM-Ziele und daraus abgeleitete BIM-Anwendungsfälle

| Nr. | BIM-Projektziele | AWF-Nr. | Bezeichnung des BIM-Anwendungsfalls |
| --- | --- | --- | --- |

## BIM-Anwendungsfälle

Zum Erreichen der festgelegten projektspezifischen BIM-Ziele werden die durch den Auftraggeber ausgewählten BIM-Anwendungsfälle den folgenden Projekt- bzw. Lebenszyklusphasen zugeordnet:

Tabelle 6: Auswahl der BIM-Anwendungsfälle

| AWF-Nr. | Bezeichnung des BIM-Anwendungsfalls | Projekt-/Lebenszyklusphase (Auswahl „X“) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bedarf | Planen | Bauen | Betreiben |
| 000 | Grundsätzliches |  |  |  |  |
| 010 | Bestandserfassung und -modellierung |  |  |  |  |
| 020 | Bedarfsplanung |  |  |  |  |
| 030 | Planungsvarianten bzw. Erstellung haushaltsbegründender Unterlagen |  |  |  |  |
| 040 | Visualisierung |  |  |  |  |
| 050 | Koordination der Fachgewerke |  |  |  |  |
| 060 | Planungsfortschrittskontrolle und Qualitätsprüfung |  |  |  |  |
| 070 | Bemessung und Nachweisführung |  |  |  |  |
| 080 | Ableitung von Planunterlagen |  |  |  |  |
| 090 | Genehmigungsprozess |  |  |  |  |
| 100 | Mengen- und Kostenermittlung |  |  |  |  |
| 110 | Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Vergabe |  |  |  |  |
| 120 | Terminplanung der Ausführung |  |  |  |  |
| 130 | Logistikplanung |  |  |  |  |
| 140 | Baufortschrittskontrolle |  |  |  |  |
| 150 | Änderungs- und Nachtragsmanagement |  |  |  |  |
| 160 | Abrechnung von Bauleistungen |  |  |  |  |
| 170 | Abnahme- und Mängelmanagement |  |  |  |  |
| 180 | Inbetriebnahmemanagement |  |  |  |  |
| 190 | Projekt- und Bauwerksdokumentation |  |  |  |  |
| 200 | Nutzung für Betrieb und Erhaltung |  |  |  |  |

Die Umsetzung der ausgewählten BIM-Anwendungsfälle durch die beteiligten Akteure wird folgend vorgesehen:

Tabelle 7: Projektspezifische Beschreibung der ausgewählten BIM-Anwendungsfälle

| AWF-Nr. | Verantwortlichkeit |  |  |  |  | Projektspezifische Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (F1) | (F2) | (F3) | (F4) | … |  |

Legende

- V = verantwortlich für die Ausführung, D =  Durchführende der Aufgabe, M = mitwirkend, I =  zu informieren

# Bereitgestellte Grundlagen

Für die Leistungserbringung und Umsetzung der BIM-Anwendungsfälle werden vom Auftraggeber folgende Grundlagen zur Verfügung gestellt:

Tabelle 8: Zusammenstellung von Grundlagen für modellbasierte Planung vom Auftraggeber

| Grundlagen | Beschreibung | Datenformat | Zeitpunkt der Bereitstellung |
| --- | --- | --- | --- |

# Digitale Liefergegenstände

Im Rahmen der Leistungserbringung des Auftragnehmers sind digitale Liefergegenstände zu erstellen, gegen die Anforderungen zu prüfen und dem Auftraggeber in dem geforderten Format zu übergeben. Folgende Liefergegenstände, Lieferzeitpunkte und Datenaustauschanforderungen werden vom Auftraggeber vorgegeben, wobei im Zusammenhang mit einer Abstimmung des BAP zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer Konkretisierungen erfolgen können.

Tabelle 9: Auflistung von digitalen Liefergegenständen und Lieferzeitpunkten

| Projektphase |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meilenstein |  |  |  |  |
| Liefergegenstand | Beschreibung / LOIN | AWF-Nr. | Lieferzeitpunkt | Datenformat |

# Organisation und Rollen

## Projektorganisation

In der Projektabwicklung mit der BIM-Methode übernehmen Projektbeteiligte auf Auftraggeber- und auf Auftragnehmerseite BIM-spezifische Rollen. Die Arbeitsbeziehung der Projektbeteiligen bzw. der vorgesehenen BIM-Rollen wird anhand der folgenden projektspezifischen Grafik dargestellt und in dem Folgekapitel näher beschrieben.

Feld für ein projektspezifisches Projektorganigramm

## BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten

Seitens des Auftraggebers werden folgende BIM-Rollen im Rahmen des Projektes vorgesehen:

Tabelle 10: Auswahl und projektspezifische Beschreibung einzelner BIM-Rollen

| BIM-Rolle | Rollenzuweisung | Projektspezifische Rollenbeschreibung |
| --- | --- | --- |

# Strategie der Zusammenarbeit

## Gemeinsame Datenumgebung (CDE)

Die fachlichen Abstimmungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Auftragnehmern untereinander erfolgen anhand der digitalen Lieferobjekte, die in der gemeinsamen Datenumgebung (CDE) abzulegen sind. Im Projekt wird die folgende CDE zur zentralen Verwaltung der digitalen Liefergegenstände verwendet:

Tabelle 11: Ausgewählte CDE

| System | Beschreibung | Zuständigkeit |
| --- | --- | --- |

Der Bearbeitungsstand der Liefergegenstände wird in der CDE mit einem Status beschrieben. Die Verortung der Liefergegenstände in den einzelnen Status (auftraggeber- oder auftragnehmerseitig) wird in der nachfolgenden Tabelle festgelegt:

Tabelle 12: Zuordnung der Datenumgebung zum Status der Liefergegenstände

| Status | Datenumgebung |
| --- | --- |
| In Bearbeitung |  |
| Geteilt |  |
| Veröffentlicht |  |
| Archiviert |  |

Die im Projekt eingesetzte CDE, die Status und die Anforderungen an die Statusübergänge werden durch den Auftraggeber im Teil 2 detailliert beschrieben.

## BIM-Koordination

### Vorgaben Koordinationsmodell

Die Basis der modellgestützten Koordination ist das Koordinationsmodell. Verantwortlich für die Zusammenstellung des Koordinationsmodells ist der BIM-Gesamtkoordinator. Es dürfen nur qualitätsgesicherte digitale Liefergegenstände (siehe Kap. 7 Qualitätssicherung) für den Aufbau von Koordinationsmodellen verwendet werden. Für die Qualitätssicherung der Fachmodelle ist der jeweilige BIM-Koordinator verantwortlich. Durch den Auftragnehmer ist genau zu dokumentieren, welche digitalen Liefergegenstände in welcher Version für ein bestimmtes Koordinationsmodell für welchen Zweck zusammengeführt wurden. Die einzelnen Liefergegenstände, die ein Koordinationsmodell definieren, sind zu archivieren. Weitere Informationen sind im Teil 2 enthalten.

### Projektbesprechungen

Die im Projekt vorgesehenen Planungsbesprechungen mit dem Auftraggeber sowie zwischen den Auftragnehmern sind durch die Einbeziehung der BIM-Methode zu unterstützen. Im Rahmen der Planungsbesprechungen werden die fachspezifischen digitalen Modelle (Fachmodelle), die der jeweilige Fachplaner erstellt hat, in einer BIM-Prüfsoftware zu einem Koordinationsmodell zusammengestellt. Abhängig vom Gegenstand der Besprechung werden geeignete Ansichten vom Koordinationsmodell erstellt.

Folgende Besprechungen in Zusammenhang mit BIM sind im Projektverlauf vorgesehen:

Tabelle 13: Beschreibung von BIM-basierten Projektbesprechungen

| Besprechungsart | Beschreibung | Voraussichtliche Häufigkeit |
| --- | --- | --- |

### Modellbasiertes Aufgabenmanagement

Die während des Prüfprozesses dokumentierten Konflikte sind anhand des Koordinationsmodells zwischen dem BIM-Gesamtkoordinator und den BIM-Koordinatoren zu besprechen. Die Aufgabe der Beseitigung des Konfliktes wird der für das Fachmodell zuständigen Person modellbasiert protokolliert zugewiesen. Für das Einpflegen, Einlesen, Überprüfen und Nachverfolgen von modellbasierten Aufgaben, Aktualisierungen bei Planungsänderungen, Modellkoordinierungskommentaren und Konflikten auf Basis von Koordinationsmodellen soll ein modellbasiertes Aufgabenmanagementsystem aufgesetzt werden, welches über eine BCF-Schnittstelle verfügt.

Tabelle 14: Bereitstellung eines Aufgabenmanagementsystems

| System | Beschreibung | Zuständigkeit |
| --- | --- | --- |

### Vorgaben zum Testlauf

Um eine effektive und projektweite Umsetzung der BIM-Methode und der ausgewählten BIM-Anwendungsfälle, die Anwendung entsprechender IT-Lösungen und einen erfolgreichen und reibungslosen Datenaustausch auch disziplinübergreifend zu gewährleisten, sollen Testläufe durchgeführt werden. Im Rahmen der Startphase des Projektes sind die folgenden Testfälle durchzuführen:

Tabelle 15: Beschreibung von Testfällen

| Nr. | Testfall | Zeitpunkt | Umfang / Bearbeitungsschritt |
| --- | --- | --- | --- |

# Qualitätssicherung

## Gesamtprozess der Qualitätssicherung

Der Gesamtprozess der Qualitätssicherung erfolgt in mehreren Schritten. Zuerst erfolgt die Prüfung der Fachmodelle durch die BIM-Koordinatoren, danach der Koordinationsmodelle durch den BIM-Gesamtkoordinator und anschließend findet eine Überprüfung der Koordinations- und Fachmodelle bei der Abnahme durch den Auftraggeber statt. Die Qualitätssicherung der angeforderten digitalen Liefergegenstände ist im BAP entsprechend den vertraglichen Vorgaben in den AIA zu konkretisieren. Die Qualitätssicherung ist keine fachliche Prüfung der einzelnen Leistungen. Es handelt sich um die Revision der Informationsanforderungen der digitalen Liefergegenstände. Dabei wird das Augenmerk vor allem auf die Vollständigkeit, Redundanzfreiheit, Widerspruchsfreiheit und Einheitlichkeit der geometrischen und alphanumerischen Informationen gelegt.

Der Prozess wird in den nachfolgenden Unterkapiteln näher erläutert. Im Teil 2 Kap. 7.1 werden die einzelnen Schritte grafisch dargestellt und beispielhafte Prüfungsarten ausführlich beschrieben.

## Qualitätsprüfung der Fachmodelle

Die Qualitätssicherung der Fachmodelle ist durch den BIM-Koordinator durchzuführen (auf der CDE im Zustand „geteilt“). Im Rahmen der Qualitätssicherung sind Prüfregeln und -ergebnisse entsprechend zu dokumentieren. Die Qualitätsberichte sind für die einzelnen digitalen Liefergegenstände unabhängig zu erstellen und in der CDE abzulegen. Die Berichte müssen so erstellt sein, dass die Qualität der digitalen Liefergegenstände stichpunktartig kontrolliert werden kann.

Die Schwerpunkte und Zeitpunkte der Qualitätssicherung der Fachmodelle werden in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Tabelle 16: Qualitätsprüfung der Fachmodelle im Projekt

| Schwerpunkte der Qualitätsprüfung (Fachmodelle) | Zeitpunkt / Häufigkeit |
| --- | --- |

## Qualitätsprüfung der Koordinationsmodelle

Die Qualitätssicherung der Koordinationsmodelle ist durch den BIM-Gesamtkoordinator durchzuführen (auf der CDE im Zustand „geteilt“). Die Anforderungen an die Dokumentation der Qualitätsprüfung entsprechen denen im Kap. 7.2.

Die Schwerpunkte und Zeitpunkte der Qualitätssicherung der Koordinationsmodelle werden in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Tabelle 17: Qualitätsprüfung der Koordinationsmodelle im Projekt

| Schwerpunkte der Qualitätsprüfung (Koordinationsmodelle) | Zeitpunkt / Häufigkeit |
| --- | --- |

## Überprüfung und Freigabe des AG

Erst nach erfolgter Qualitätssicherung durch den Auftragnehmer und exemplarischer Überprüfung durch den Auftraggeber (BIM-Manager) werden die digitalen Liefergegenstände durch den Auftraggeber freigegeben und in den Status „veröffentlicht“ versetzt. Die Ergebnisse der Überprüfung werden in einem Überprüfungsprotokoll dokumentiert. Die Freigabe ist nicht mit der rechtsgeschäftlichen Abnahme der Leistung gleichzusetzen.

Die Schwerpunkte und Zeitpunkte der Qualitätsüberprüfung werden in der folgenden Tabelle zugeordnet.

Tabelle 18: Qualitätsüberprüfung der Fach- und Koordinationsmodelle im Projekt

| Schwerpunkte der Qualitätsprüfung (Fach- und Koordinationsmodelle) | Zeitpunkt / Häufigkeit |
| --- | --- |

# Modellstruktur und Modellinhalte

Der Auftragnehmer hat die in Folgekapiteln definierten spezifizierten Vorgaben zur Modellierung der digitalen Liefergegenstände (u. a. Namensgebung, Klassifizierung, Aufbau und Strukturierung der Fachmodelle) zu gewährleisten.

## Modellierungsrichtlinie

Die Modellierung der Fachmodelle muss die Einhaltung der in den einzelnen BIM-Anwendungsfällen festgelegten Ziele und Vorgaben für die Datenanforderungen sichern. Folgende projektspezifische Vorgaben sind demzufolge neben den projektübergreifenden Modellierungsvorgaben (siehe Teil 2 Kap. 8.1) zu beachten:

Tabelle 19: Projektspezifische Modellierungsvorgaben

| Kategorie | Projektspezifische Modellierungsvorgaben |
| --- | --- |

## Informationsbedarfstiefe

### Projekt- und Modellstruktur

Im Rahmen des BIM-Prozesses werden unterschiedliche Modellarten in der jeweiligen Autorensoftware erstellt. Folgende Modelle sind im Rahmen des Projektes anzuwenden:

Tabelle 20: Zusammenstellung von Modellen für das Projekt

| Verantwortliche Fachdisziplin | Modellart | Zweck |
| --- | --- | --- |

Tabelle 21: Zusammenstellung von Fach- und Teilmodellen für das Projekt

| Verantwortliche Fachdisziplin | Fachmodell | Teilmodell |
| --- | --- | --- |

Für die Abbildung der gewählten Projekt- oder Modellstruktur können die folgenden Klassen oder deren Unterklassen zur Identifikation verwendet werden:

Tabelle 22: Projektstruktur mit der Zuordnung zur ausgewählten Klasse

| Projekt- und Modellstruktur | Zuordnung zur Klasse |
| --- | --- |

### Informationsbedarfstiefe (LOIN)

Die Informationsbedarfstiefe (LOIN, Level of Information Need) definiert eine Struktur für die Informationsanforderung und -lieferung von BIM-Modellen und deren Elemente, welche im Projekt verwendet werden sollen. Für die Übergabe der Fachmodelle an den Auftraggeber gilt generell, dass die nach den LOIN-Definitionen geforderten Informationen entweder zum Zeitpunkt der Umsetzung der BIM-Anwendungsfälle in der jeweiligen Projektphase, spätestens aber zum Abschluss der Projektphase, vorhanden sein müssen.

Die Grundinformationen zu LOIN befinden sich im Teil 2 im Kap. 8.3.

Geometrische Detaillierung (LOG Level of Geometry)

Die generellen LOG-Definitionen in Tabelle 23 beschreiben, wie detailliert die Fachmodelle allgemein geometrisch zu beschreiben sind. Für die detaillierten Anforderungen auf der Ebene der Modellelemente siehe LOIN-Anhang (Teil 1).

Tabelle 23: Generelle Anforderungen an die geometrische Detaillierung

| ID | LOG | Beschreibung | Projektphase |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Abk.) | (Modelltyp) |  | (P1) | (P2) | (P3) | (Pn) |
| LOG | 100 |  |  |  |  |  |
| LOG | 200 |  |  |  |  |  |
| LOG | 300 |  |  |  |  |  |
| LOG | 400 |  |  |  |  |  |

Alphanumerische Informationen (LOI Level of Information)

Die LOI-Definitionen werden auf der Ebene der Modellelemente im LOIN-Anhang festgelegt, dort sind zu allen relevanten Elementen die geforderten Merkmale angegeben. Darüber hinaus wird während des Projektverlaufs ein Bedarf an einer gewissen Anzahl von Merkmalen, die derzeit noch nicht konkret benannt werden können, erwartet.

Diese sogenannten „freien Merkmale“ werden in Absprache zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer während des Projektverlaufs festgelegt und im BAP dokumentiert. Die hier angegebene Anzahl freier Merkmale ist als ungefährer Richtwert zu verstehen und der im LOIN-Anhang festgelegten Anzahl hinzuzufügen.

Tabelle 24: Festlegung der freien Merkmale in den jeweiligen Projektphasen

| ID | Fachmodell Modellelementgruppe | Projektphase Anzahl freier Merkmale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (P1) | (P2) | (P3) | (Pn) |
| (Abk.) | (Modelltyp) |  |  |  |  |
|  | (Modellelementgruppe) |  |  |  |  |

Sowohl die Auswahl der Elemente als auch die Anzahl der Merkmale müssen projektspezifisch angepasst werden.

### Klassifikation

Zur Klassifikation eines Modellelementes können verschiedene Klassifikationssysteme verwendet werden. Der Auftragnehmer muss die folgende(n) Klassifikation(en) umsetzen.

Tabelle 25: Zusammenstellung von Klassifikationssystemen

| Klassifikationssystem | Beschreibung und Anwendung | Modelle / Modellelement |
| --- | --- | --- |

### Dateinamenskonvention

Die digitalen Liefergegenstände werden vom Auftraggeber gemäß dem folgenden Schema benannt. Die festgelegte Dateinamenskonvention folgt der Plan- und Modellkodierung gemäß den ausführlichen Vorgaben im Anhang 2.

Tabelle 26: Nomenklatur für die Plan- und Modellkodierung

Nomenklatur

## Koordinatensysteme

Die Vorgabe des Koordinatensystems und des Projektnullpunkts stellt sicher, dass alle digitalen Lieferobjekte zueinander lagerichtig sind, im gleichen lokalen Koordinatensystem modelliert und in das gleiche geografische Bezugskoordinatensystem referenziert sind. Für das Projekt werden vom Auftraggeber die folgenden Koordinationsinformationen festgelegt, die in den zu liefernden Modellen umgesetzt werden müssen:

Tabelle 27: Koordinatensysteme und Projektnullpunkt

| Koordinatensystem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Höhensystem |  |  |  |
| Projektnullpunkt in Weltkoordinaten | Ostwert / Rechtswert [x] | Nordwert / Hochwert [y] | Höhe [z] |
|  | x,xxx | y,yyy | z,zzz |

# Technologien

## Softwarewerkzeuge und Lizenzen

Der Auftragnehmer ist frei in der Wahl seiner Softwarewerkzeuge zur Umsetzung der einzelnen BIM-Leistungen. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass die eingesetzten Softwarewerkzeuge die digitalen Liefergegenstände in den geforderten Datenformaten erstellen bzw. exportieren können. Die Anforderungen an die Software (BIM-Planungstools, BIM-Visualisierungs- bzw. -Prüfsoftware etc.) und Hardware ergeben sich aus der geforderten Qualität der Lieferleistungen (siehe beispielhafte Anforderungen im Teil 2). Es wird empfohlen, dass der Auftragnehmer nur Softwarewerkzeuge einsetzt, die für die geforderten Datenformate zertifiziert sind. Die vertraglich festgelegten Sicherheitsstandards sind einzuhalten.

## Datenschutz und Datensicherheit

Datenschutz- und Datensicherheitsvorgaben sind seitens des Auftraggebers zu formulieren, die Konzeptentwicklung zu initiieren und im gesamten Projektverlauf umzusetzen. Die hierfür relevanten und einzuhaltenden Normen und Standards werden im nächsten Kapitel zusammengestellt. Alle Projektdaten sind vertraulich. Mit der Bereitstellung der Daten übergibt der Auftragnehmer seine Nutzungsrechte an den Auftraggeber. Genauere Informationen zum Thema Datenschutz und Datensicherheit befinden sich in einer zusätzlichen Vereinbarung zur Vertraulichkeit, Datensicherheit und Datenschutz.

# Geltende Normen und Richtlinien

Tabelle 28: Liste relevanter in den AIA referenzierter Normen und Richtlinien

| Lfd. Nr. | Norm/Richtlinie |
| --- | --- |

# Anhang

## LOIN-Anhang

Die folgende detaillierte projektbezogene Auflistung und Beschreibung der Bauwerksmodelle, Modellelemente und ihrer Merkmale sowie die Zuweisung zu Meilensteinen und BIM-Anwendungsfällen wird vom Auftraggeber vorgegeben:

Feld für LOIN-Angaben

Tabelle 29 Projektspezifisches LOIN

Auftraggeber-Informationsanforderungen
Teil 2: Allgemeingültiges/ Projektunabhängiges 
Dokument

< AG / Bauherr >

Version:

Datum:

Autor(en):

# Einleitung

## Abkürzungsverzeichnis und Glossar

# BIM-Ziele und -Anwendungsfälle

## Allgemeine Beschreibung der BIM-Anwendungsfälle

Tabelle 30: Standardisierte Beschreibung der BIM-Anwendungsfälle

| Nr. | BIM-Anwendungsfall | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 000 | Grundsätzliches | Unter „Grundsätzliches“ können je nach Maßnahmenträger bei Bedarf weitere bzw. übergreifende BIM-Anwendungsfälle in der Struktur abgebildet werden, die die Grundlagen für den Einsatz für die Beauftragung der BIM-Anwendungsfälle bilden (z. B. AIA, BAP, Projektbesprechungen betreffend). |
| 010 | Bestandserfassung und -modellierung | Erfassung der wesentlichen Aspekte des Bestandes durch ein geeignetes Aufmaß und Überführung in ein Bestandsmodell. |
| 020 | Bedarfsplanung | Erstellen eines generischen Bedarfsmodels / digitalisierte Aufstellung einer Bedarfsplanung nach Muster 13 RBBau (Raumbedarfsplan), z. B. digitales Raumbuch und die digitale Umsetzung der Beschaffungsvariantenuntersuchung. |
| 030 | Planungsvarianten bzw. Erstellung haushaltsbegründender Unterlagen | Erstellung von Planungsvarianten als BIM-Modell zur Vereinfachung der Analyse und Bewertung hinsichtlich Kosten, Terminen, baulich-konstruktiver Gestaltung bzw. Qualitäten. Nutzung der Methode BIM, z. B. im Rahmen der Aufstellung der ES-Bau/EW-Bau oder der Voruntersuchung und des Entwurf-HU. Möglich sind in diesem Zusammenhang beispielweise eine modellbasierte Untersuchung von Planungsvarianten, eine vereinfachte Mengen- und Kostenermittlung oder die Initiierung eines modellbasierten Vergabeverfahrens (ggf. mit Planungswettbewerb). |
| 040 | Visualisierung | Bedarfsgerechte Visualisierung unter Zuhilfenahme der BIM-Modelle, ergänzt um weitere Objekte und Informationen und/oder grafisch aufbereitet als Basis für die Projektkommunikation (z. B. visuelle Aufbereitung von Bauteilen) oder Öffentlichkeitsarbeit (fotorealistische Abbildungen, Animationen u. a.). |
| 050 | Koordination der Fachgewerke | Regelmäßiges Zusammenführen der Fachmodelle in einem Koordinationsmodell mit anschließender automatisierter Kollisionsprüfung, systematischer Konfliktbehebung und Prüfung weiterer Kriterien. |
| 060 | Planungsfortschrittskontrolle und Qualitätsprüfung | Nutzung des Modells für die Planungsfortschrittskontrolle als Grundlage des Controllings sowie die Durchführung der Qualitätsprüfung der Planung inkl. der Abnahme der Leistung in den vordefinierten Meilensteinen und Planungsfreigabe durch den Auftraggeber. |
| 070 | Bemessung und Nachweisführung | Nutzung des Modells für Bemessung und Nachweisführung, einschließlich etwaiger Simulationen wie Überflutung, Lärm- und Schadstoffausbreitung etc. Der Anwendungsfall deckt sowohl rechnerische als auch organisatorische, termin- und sicherheitsrelevante Aspekte ab. |
| 080 | Ableitung von Planunterlagen | Ableitung relevanter Teile der Planung aus dem Bauwerksdatenmodell und Überführung in 2D-Planformate. Maßstab, Darstellung und Planinhalte entsprechen hierbei den jeweiligen Richtlinien und Regelwerken bzw. Projektanforderungen. |
| 090 | Genehmigungsprozess | Durchführung der Prüfläufe zur behördlichen/hoheitlichen Freigabe der Planung, Prüfung, Genehmigung auf Basis von BIM-Modellen und den daraus abgeleiteten zusätzlichen erforderlichen Unterlagen unter Beachtung regulativer Vorgaben. |
| 100 | Mengen- und Kostenermittlung | Ermittlung strukturierter und bauteilbezogener Mengen (Volumen, Flächen, Längen, Stückzahlen) anhand des Modells als Basis für Kostenschätzungen und Kostenberechnungen nach üblichen Kostengliederungen (AKVS, VV-WSV 2107, DIN 276-4 etc.). |
| 110 | Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Vergabe | Modellgestütztes Erzeugen mengenbezogener Positionen des Leistungsverzeichnisses sowie modellbasierte Ausschreibung, Vergabe und Angebotsabgabe auf Basis der vorliegenden Planung. |
| 120 | Terminplanung der Ausführung | Nutzung eines durch Verknüpfung von Vorgängen der Terminplanung mit den zugehörigen Modellelementen erstellten 4D-Modells zur Darstellung und Überprüfung des geplanten Bauablaufs. |
| 130 | Logistikplanung | Unterstützung der Planung und Kommunikation von Logistikabläufen (Baustelleneinrichtung, Baustelleninfrastruktur, Verkehrsphasen, Verkehrsführung) auf Basis von 4D-Modellen. |
| 140 | Baufortschrittskontrolle | Nutzung des Modells für die terminliche Baufortschrittskontrolle als Grundlage des Projekt-Controllings. |
| 150 | Änderungs- und Nachtragsmanagement | Nutzung des Modells zur Dokumentation, Nachverfolgung und Freigabe von Planungsänderungen während der Bauausführung und zur Erfassung von Nachträgen. |
| 160 | Abrechnung von Bauleistungen | Nutzung des Modells zur regelmäßigen Dokumentation und zur Plausibilisierung von Bauleistungen und Abschlagsrechnungen. |
| 170 | Abnahme- und Mängelmanagement | Nutzung des Modells zur Verortung und Dokumentation von Ausführungsmängeln und deren Nachverfolgung zur Behebung sowie zu klärender Punkte. |
| 180 | Inbetriebnahmemanagement | Digitale, modellbasierte Unterstützung der Aufgaben des Inbetriebnahmemanagements von der Planungsphase, über die Bauausführung bis hin zur Übergabe in den bestimmungsgemäßen Betrieb. Ein Fokus liegt hierbei bereichsspezifisch v. a. auf der technischen Bauwerksausstattung oder der Leit- und Steuerungstechnik. |
| 190 | Projekt- und Bauwerksdokumentation | Erstellung eines Wie-gebaut-Modells als „digitale Bauwerksakte“ mit detaillierten Informationen zur Ausführung, z. B. verwendete Materialien und Produkte, sowie ggf. Verweise auf Prüfprotokolle und weitere Dokumente. Einbindung weiterer Informationen und Dokumentationen, z. B. kaufmännischer Dokumentationen. |
| 200 | Nutzung für Betrieb und Erhaltung | Übernahme von Daten aus dem Wie-gebaut-Modell in entsprechende Systeme des Erhaltungsmanagements, Darstellung und ggf. Bewertung des Bauwerkszustandes im Modell sowie Aktualisierung des Modells im Falle von Instandsetzungsmaßnahmen. |

# Bereitgestellte Grundlagen

# Digitale Liefergegenstände

# Organisation und Rollen

## Projektorganisation

## Standardisierte Beschreibung von BIM-Rollen

Tabelle 31: Standardisierte Beschreibung von BIM-Rollen

| BIM-Rolle | Rollenbeschreibung |
| --- | --- |
| BIM-Manager | Fungiert als Ansprechpartner für Fragen zur BIM-basierten Projektabwicklung Steuert die Managementprozesse rund um die digitale Projektabwicklung Erarbeitet gemeinsam mit der Projektleitung des Auftraggebers die projektspezifischen AIA Organisiert und verwaltet die CDE Stellt die Einhaltung der vereinbarten Regeln, Standards und Prozesse sicher Überprüft und dokumentiert exemplarisch die Qualität der zu erbringenden digitalen Liefergegenstände hinsichtlich der in den AIA definierten Anforderungen und Vorgaben Wirkt bei der Abstimmung des BAP und seiner Fortschreibungen mit |
| BIM-Gesamtkoordinator | Unterstützt bei der Qualitätsprüfung der zu erbringenden digitalen Liefergegenstände Unterstützt bei der Freigabe der digitalen Liefergegenstände Trägt die Verantwortung für die Koordinationsmodelle, welche aus einzelnen Fachmodellen zusammengesetzt werden. Die Verantwortung für die einzelnen Fachmodelle verbleibt bei den jeweiligen Erstellern. Verantwortet die gewerkeübergreifende Koordination Überprüft und dokumentiert die fachliche Korrektheit und Vollständigkeit der Koordinationsmodelle auf die geschuldeten BIM-Inhalte, fachlich-technisch verbleibt die Verantwortung bei den jeweiligen Erstellern. |
| BIM-Koordinator | Koordiniert die Erstellung der digitalen Liefergegenstände im eigenen Gewerk Fungiert als primärer Ansprechpartner für den BIM-Gesamtkoordinator und den BIM-Manager Stellt Koordinationsmodelle für das eigene Gewerk zur Verfügung Unterstützt den BIM-Gesamtkoordinator bei der Erstellung übergreifender Koordinationsmodelle Überwacht die Einhaltung der geforderten Informationsqualitäten im eigenen Gewerk Erstellt regelmäßige Berichte hinsichtlich der Qualität der zu erbringenden digitalen Liefergegenstände Verantwortet die digitale Bereitstellung der Liefergegenstände im eigenen Gewerk |
| BIM-Autor | Erstellt Fachmodelle (Modellierung und/oder Attribuierung) in Abstimmung mit dem BIM-Koordinator Übernimmt Fachmodelle anderer Fachbereiche für eigene Planung Exportiert Dateien für die BIM-Koordination |

# Strategie der Zusammenarbeit

## Funktionalitäten einer gemeinsamen Datenumgebung (CDE)

Die gemeinsame Datenumgebung (CDE) orientiert sich an der DIN EN ISO 19650-1 und der VDI-Richtlinie 2552 Blatt 5 und erfüllt v. a. die folgenden grundlegenden Funktionalitäten:

- Management aller Dateitypen (Modelle, Berichte, Pläne etc.) und verlinkter Daten

- Protokoll- und Aufgabenverteilung

- Hohe Datensicherheit mit einer cloudbasierten Lösung

- Nutzerverwaltung, Gruppen-, Rechte- und Rollenzuweisung mit der entsprechenden Zugangsverwaltung

- Workflowdefinition, Kollaborations- und Freigabeprozesse gemäß ISO 19650

- Visualisierung und Koordination von Bauwerksdatenmodellen

- Dateiversionierung

Für die einzelnen Projektbeteiligten werden rollenbasiert individuelle Benutzer eingerichtet. Eine Weitergabe der Zugangsdaten ist nicht zulässig. Alle Zugriffe auf die gemeinsame Datenumgebung werden protokolliert und unter Einhaltung des Datenschutzes gespeichert. Einmal übertragende Daten können nicht mehr gelöscht werden. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass die eingesetzten Mitarbeiter/innen über grundlegende Kompetenzen zur Verwendung einer CDE und zur Umsetzung von Datensicherheit sowie Datenschutz verfügen.

## Prozess des Informationsmanagements mit Hilfe einer gemeinsamen Datenumgebung (CDE)

Die fachlichen Abstimmungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Auftragnehmern untereinander erfolgen anhand der digitalen Lieferobjekte, die in der CDE abzulegen sind. Hierbei sind grundsätzlich die Vorgehensweisen zur kooperativen Zusammenarbeit gemäß der DIN EN ISO 19650-1 und das dort beschriebene Konzept der Status für die Beschreibung des Bearbeitungsstandes der Lieferobjekte in der CDE zu berücksichtigen.

Abbildung 1: Konzept der gemeinsamen Datenumgebung

Die einzelnen Status werden in der nachfolgenden Tabelle genauer erklärt:

Tabelle 32: Status der Dokumente bei Anwendung einer CDE

| Status | Beschreibung |
| --- | --- |
| In Bearbeitung | Die sich in dem Status befindenden Dokumente liegen in der lokalen Umgebung (Server, Dateisystem) der jeweiligen Auftragnehmer. Diese Dokumente werden nicht zwischen den Fachdisziplinen sowie mit dem Auftraggeber ausgetauscht. |
| Geteilt | Die Dokumente werden zwischen den Fachdisziplinen bereitgestellt und ausgetauscht. Die Fachmodelle auf der CDE werden zu einem Koordinationsmodell für die Durchführung einer Qualitätsprüfung zusammengeführt und wieder auf der CDE bereitgestellt. Die Fachmodelle auf der CDE werden in die lokale Datenumgebung übernommen und für die eigene Planung lokal referenziert. Die Übergänge zwischen den Status (In Bearbeitung und Geteilt) laufen iterativ ab. |
| Veröffentlicht | Für die Freigabe der Dokumente als „Veröffentlicht“ ist die Autorisierung des Auftraggebers und die vorherige Qualitätsüberprüfung erforderlich. Als „Veröffentlicht“ freigegebene Dokumente bleiben unverändert. |
| Archiviert | Die Dokumente werden für die weitere potenzielle Nutzung und Bewertung revisionssicher archiviert. |

Beim Übergang zwischen den Ebenen (Status) ist eine Qualitätsprüfung notwendig, diese wird anhand eines Prüfprotokolls dokumentiert.

Tabelle 33: Statusübergänge bei Anwendung einer CDE

| Statusübergang | Beschreibung |
| --- | --- |
| „In Bearbeitung“ zu „Geteilt“ | Prüfung durch den Auftragnehmer (Planungs- und Datenqualität und Einhaltung der Vorgaben aus AIA und BAP, Einhaltung der Datei- und Namenskonventionen der CDE), verantwortlich: BIM-Koordinator für die jeweiligen Fachmodelle BIM-Gesamtkoordinator für das Koordinationsmodell Stichpunktartige Überprüfung / anlassbezogene Checks durch den Auftraggeber zur kontinuierlichen Qualitätssicherung, verantwortlich: BIM-Manager |
| „Geteilt“ zu „Veröffentlicht“ | Finale Prüfung durch den Auftragnehmer vor Abgabe zu einem Meilenstein, z. B. Ende einer Leistungsphase (Planungs- und Datenqualität und Einhaltung der Vorgaben aus AIA und BAP, Einhaltung der Datei- und Namenskonventionen der CDE), verantwortlich: BIM-Koordinator für die jeweiligen Fachmodelle BIM-Gesamtkoordinator für das Koordinationsmodell Abschließende Überprüfung durch den Auftraggeber (Datenqualität und Einhaltung der Vorgaben aus AIA und BAP, Einhaltung der Datei- und Namenskonventionen der CDE), verantwortlich: BIM-Manager |
| „Veröffentlicht“ zu „Archiviert“ | Sicherstellen der Archivierung innerhalb der vorgegebenen Struktur der CDE, gemeinsam mit allen anderen zu archivierenden Dokumenten, verantwortlich: Projektleitung/Projektsteuerung, Mitwirkung des BIM-Managers für die digitalen Modelle |

## BIM-Koordination

# Qualitätssicherung

## Gesamtprozess der Qualitätssicherung

Der Gesamtprozess der Qualitätssicherung besteht grundsätzlich aus den folgenden drei Ebenen:

- Qualitätsprüfung - interne Prüfung seitens der Fachplaner

- Qualitätsprüfung - Prüfung der Gesamtplanung seitens des Gesamtkoordinators

- Überprüfung des AG - stichprobenartige Prüfung des Auftraggebers (BIM-Manager)

Mit Hilfe der Grafik wird der gesamte Qualitätssicherungsprozess und die Nutzung des Koordinationsmodells skizzenhaft dargestellt:

Abbildung 2: Qualitätssicherungsprozess

Bei der Modellprüfung handelt es sich v. a. um die folgenden zwei Prüfungsarten, die in den nachstehenden Unterkapiteln näher beschrieben werden:

- Kollisionsprüfung

- Prüfung auf Einhaltung der Anforderungen aus AIA und BAP

## Prüfungsarten

### Kollisionsprüfung

Im Rahmen der Kollisionsprüfung wird die Einhaltung der Kollisionsfreiheit von Zwischenständen sowie der Liefergegenstände am Ende der jeweiligen Projektphase innerhalb der vereinbarten Toleranzen geprüft. Die Kollisionsprüfung wird anhand von Koordinationsmodellen durch den BIM-Gesamtkoordinator durchgeführt.

Mit Hilfe einer Kollisionsprüfung können u. a. folgende Konflikte identifiziert werden:

- geometrische Kollisionen zwischen Fachmodellen

- doppelte oder fehlerhafte Erfassung von Modellelementen

- Erfassung von Modellelementen, die nicht Gegenstand der Planung sind (z. B. im Bestandsgebäude)

- Modellelemente, die miteinander nicht interagieren (z. B. Kollision durch Aufschlagrichtung einer Tür)

Für die Durchführung der Kollisionsprüfung sollen möglichst automatisierte BIM-Prüfungstools verwendet werden. Die Kriterien der Auswahl der entsprechenden Software sind im Kap. 9.2 aufgelistet.

Die Kommunikation der erforderlichen Änderungen hat im im BIM Collaboration Format (BCF) mit der Zuweisung der Verantwortlichkeit zu erfolgen. Die folgenden Inhalte sollen in der BCF-Nachricht abgebildet werden:

- Bearbeiter, Verantwortlichkeit, Objekt, Problem, Lösung, Status, Fälligkeit

- Ansichtspunkt möglichst mit der direkten Anzeige der problematischen Stelle im Modell

### Prüfung auf Einhaltung der Anforderungen aus AIA und BAP

Die Prüfung auf Einhaltung der Anforderungen aus AIA und BAP wird anhand des Koordinationsmodells durch den BIM-Gesamtkoordinator sowie exemplarisch durch den BIM-Manager durchgeführt. Es handelt sich dabei um die Analyse einer potenziell fehlenden Übereinstimmung von Informationen mit Richtlinien der Modellelemente, Modelle und Dokumentationen. Es wird primär geprüft, ob:

- die Modellierungsvorgaben (z. B. Anforderungen an die Strukturierung des Modells) erfüllt sind

- die in den AIA geforderten Informationen, wie z. B. Merkmale oder Modellelemente, im Fachmodell in der vereinbarten Informationsbedarfstiefe (LOIN) enthalten sind

- die im LOIN-Anhang vorgegebene Klassifizierung der Modellelemente eingehalten ist

- die Vorgaben zu Dateinamenskonvention, Datenformaten und ggf. maximaler Dateigröße eingehalten sind

- die abgeleiteten Pläne mit den Fachmodellen übereinstimmen.

Neben der Prüfung der Übereinstimmung des Modells mit den Anforderungen aus AIA und BAP können auch die Anforderungen weiterer technischer Regeln oder Vorschriften in den Prüfprozess einbezogen werden.

# Modellstruktur und Modellinhalte

## Projektübergreifende Modellierungsvorgaben

Es sind folgende generelle Vorgaben zu beachten:

- Die vereinbarte und vorgegebene Strukturierung der Fachmodelle soll eingehalten werden.

- Die Dateigrößen einzelner Modelle sind möglichst gering zu halten. Sofern sinnvoll, sind die Modelle aufzuteilen. Modellaufteilungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen und im BAP zu dokumentieren.

- Es sollen vereinbarte und vorgegebene Maßeinheiten eingehalten werden. Ein gemeinsam mit dem Auftraggeber abgestimmtes Koordinatenreferenzsystem (Lagesystem, Höhensystem) und eine abgestimmte Positionierung des Modells zu dem Koordinatensystem ist zu verwenden.

- Modellelemente sind als geschlossene Volumenkörper zu erstellen. Ausnahmen bilden Gelände- oder Bodenschichten, Trassierungslinien und Geodaten.

- Jedes Modellelement besitzt eine global eindeutige Bezeichnung, die nicht verändert werden darf. Die vorgegebene Dateinamenskonvention und Inhalte der Modelle sowie die Benennung von Bauwerken und Bauabschnitten sollen eingehalten werden.

- Modellelemente in einem Fachmodell sind überschneidungsfrei zu erstellen. Falls Überschneidungen nicht zu vermeiden sind, müssen diese entsprechend dokumentiert werden.

- Modellelemente sind in einer Objekthierarchie nach den Vorgaben des Auftraggebers zur Modellstrukturierung zu erstellen.

- Modellelemente sollten die angeforderten und notwendigen Details (siehe Informationsbedarfstiefe) enthalten. Modellelemente sind vor der Übermittlung an den Auftraggeber gegebenenfalls zu bereinigen.

## Modellarten

## Grundinformationen zur Informationsbedarfstiefe

Die Informationsbedarfstiefe (LOIN, Level of Information Need) definiert eine Struktur für die Informationsanforderung und -lieferung von BIM-Modellen und deren Elemente, welche im Projekt verwendet werden sollen. Die Informationsbedarfstiefe orientiert sich im Projekt maßgeblich an der DIN EN 17412-1 „Bauwerksinformationsmodellierung — Informationsbedarfstiefe — Grundlagen“ und wird in folgenden Informationskategorien beschrieben:

- Geometrische Informationen

  - mit Angaben zu Detail, Dimension, Ort/Lage, Aussehen, Parametrisches Verhalten

- Alphanumerische Informationen

  - Identifikationsinformationen: wie Name, Typ, Klassifikation

  - Informationsgehalt: Liste von Merkmalsgruppen und Merkmalen

- Dokumentation

Die Informationsbedarfstiefe wird im Projekt in Abhängigkeit von folgenden Bedingungen definiert:

- Lieferzeitpunkt (Meilenstein der Informationsbereitstellung)

- Anwendungsziel (Zweck der Informationslieferung)

- Akteur (Informationsbesteller und -bereitsteller)

- Granularität der Untergliederung der betreffenden Lieferobjekte (pro Modell, pro Modellelement)

Unter Kap. 8.2.1 ist die Untergliederung der Lieferobjekte dargestellt. Jedem Lieferobjekt können Merkmalgruppen (Property Sets), Merkmale und deren möglichen Ausprägungen zugewiesen werden.

## Einheiten

Um die reibungslose Modellprüfung durchführen zu können und falsche Berechnungsergebnisse und Genauigkeiten zu vermeiden, sollen die folgenden Einheiten bei der Attribuierung von Modellelementen verwendet werden:

Tabelle 34: Auflistung von Einheiten

| Modelleinheit | Einheit | Genauigkeit |
| --- | --- | --- |

# Technologien

In den nachfolgenden Kapiteln werden ausgewählte Softwaretypen und ihre Anforderungen, die für die Umsetzung der BIM-basierten Planung und Koordination erforderlich sind, beschrieben.

## BIM-Planungssoftware

Eine BIM-Planungssoftware dient der Modellierung geometrischer, dreidimensionaler Objekte und ihrer alphanumerischen Beschreibung mit Hilfe von Merkmalen. Die gewählte fachspezifische BIM-Planungssoftware zur Erstellung der BIM-Fachmodelle muss mindestens die folgenden Funktionalitäten bereitstellen:

- Die Erstellung der datenbankbasierten Modellelemente als dreidimensionale parametrisierbare Objekte mit der Zuordnung beliebiger alphanumerischer Informationen anhand entsprechender Objektwerkzeuge im kartesischen Koordinatensystem.

- Die Definition logischer Abhängigkeiten zwischen den Modellelementen und die Nachführung bei Veränderungen.

- Die Erstellung logischer Strukturelemente, wie Geschoss- und Anlagengliederung, und die Zuordnung der Modellelemente zu dieser Strukturierung.

- Die Unterstützung der dynamischen Planableitung aus dem Modell, so dass die Pläne möglichst ohne Nacharbeiten als Dokumentation generiert und in allen Ansichtsformen nachgeführt werden können.

- Die Generierung von Listen, Mengenauszügen und anderen Berechnungen aus dem Fachmodell.

- Die Integration von anderen Fachmodellen über das IFC-Format.

## BIM-Visualisierungs- und -Prüfsoftware

Die BIM-Visualisierungs- bzw. -Prüfsoftware muss die erstellten BIM-Fachmodelle gemäß den Anforderungen der BIM-Anwendungsfälle anzeigen, prüfen und koordinieren können. Die Schnittstellen zwischen der erstellenden BIM-Planungssoftware und der Software zur Auswertung und Simulation müssen sichergestellt werden. Zur Prüfung (einschließlich der Kollisionsprüfung) des Koordinationsmodells wird ein BIM-Modellchecker, welcher die Formate IFC und BCF unterstützt, vorausgesetzt. Die gewählte BIM-Visualisierungs- bzw. -Prüfsoftware soll u. a. die folgenden Funktionalitäten bereitstellen:

- Geometrische und alphanumerische Objektinformationen, Fachmodelle und Koordinationsmodelle betrachten

- Anzeigen, filtern und bemaßen von Teilmodellen und Modellelementen

- Modelle durch Referenzierung von Teilmodellen bzw. Fachmodellen zusammenführen

- Schnitte und Ansichten erstellen

- Kollisionsprüfung durchführen

- Kollisionen anzeigen, kommentieren und bearbeiten (z. B. BCF-Format)

# Geltende Normen und Richtlinien

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Konzept der gemeinsamen Datenumgebung	36

Abbildung 2: Qualitätssicherungsprozess	38

# Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Projektangaben	10

Tabelle 2: Angaben der vorgesehenen Beauftragung	10

Tabelle 3: Bauwerke / Projektabschnitte	10

Tabelle 4: Beteiligte Fachdisziplinen	10

Tabelle 5: Projektspezifische BIM-Ziele und daraus abgeleitete BIM-Anwendungsfälle	11

Tabelle 6: Auswahl der BIM-Anwendungsfälle	11

Tabelle 7: Projektspezifische Beschreibung der ausgewählten BIM-Anwendungsfälle	12

Tabelle 8: Zusammenstellung von Grundlagen für modellbasierte Planung vom Auftraggeber	13

Tabelle 9: Auflistung von digitalen Liefergegenständen und Lieferzeitpunkten	14

Tabelle 10: Auswahl und projektspezifische Beschreibung einzelner BIM-Rollen	15

Tabelle 11: Ausgewählte CDE	16

Tabelle 12: Zuordnung der Datenumgebung zum Status der Liefergegenstände	16

Tabelle 13: Beschreibung von BIM-basierten Projektbesprechungen	17

Tabelle 14: Bereitstellung eines Aufgabenmanagementsystems	17

Tabelle 15: Beschreibung von Testfällen	17

Tabelle 16: Qualitätsprüfung der Fachmodelle im Projekt	18

Tabelle 17: Qualitätsprüfung der Koordinationsmodelle im Projekt	18

Tabelle 18: Qualitätsüberprüfung der Fach- und Koordinationsmodelle im Projekt	19

Tabelle 19: Projektspezifische Modellierungsvorgaben	20

Tabelle 20: Zusammenstellung von Modellen für das Projekt	20

Tabelle 21: Zusammenstellung von Fach- und Teilmodellen für das Projekt	20

Tabelle 22: Projektstruktur mit der Zuordnung zur ausgewählten Klasse	20

Tabelle 23: Generelle Anforderungen an die geometrische Detaillierung	21

Tabelle 24: Festlegung der freien Merkmale in den jeweiligen Projektphasen	21

Tabelle 25: Zusammenstellung von Klassifikationssystemen	22

Tabelle 26: Nomenklatur für die Plan- und Modellkodierung	22

Tabelle 27: Koordinatensysteme und Projektnullpunkt	22

Tabelle 28: Liste relevanter in den AIA referenzierter Normen und Richtlinien	24

Tabelle 29 Projektspezifisches LOIN	25

Tabelle 30: Standardisierte Beschreibung der BIM-Anwendungsfälle	28

Tabelle 31: Standardisierte Beschreibung von BIM-Rollen	33

Tabelle 32: Status der Dokumente bei Anwendung einer CDE	36

Tabelle 33: Statusübergänge bei Anwendung einer CDE	37

Tabelle 34: Auflistung von Einheiten	41

Impressum

|  | Herausgeber BIM Deutschland Zentrum für die Digitalisierung des Bauwesens Geneststraße 5 / Aufgang A 10829 Berlin im Auftrag des Bundesministerium für Digitales und Verkehr Invalidenstraße 44 10115 Berlin und Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Krausenstraße 17-18 10117 Berlin |  | Verfasser Dr. Thomas Liebich, Dr. Magdalena Tarkiewicz-Pátek Die Verfasser danken allen Beteiligten der verschiedenen Bereiche für das Einbringen ihrer Perspektiven in die Abstimmungen zu den Muster-AIA und den Review-Partnern, die das Dokument wiederholt kritisch durchgesehen und damit zur Qualität entscheidend beigetragen haben. Stand Februar 2022 Gestaltung Geschäftsstelle BIM Deutschland Geneststraße 5 / Aufgang A 10829 Berlin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

In der ersten Phase von BIM Deutschland übernimmt im Auftrag des Bundes ein Konsortium um die planen-bauen 4.0 GmbH Aufgaben beim Aufbau und Betrieb von BIM Deutschland.

Hinweise

Dieses Projekt bzw. Dokument ist im Rahmen von BIM Deutschland entstanden.

Kontakt

BIM Deutschland
Zentrum für die Digitalisierung des Bauwesens
Geneststraße 5 / Aufgang A
10829 Berlin
Tel.: +49 30 95 99 89 560
E-Mail: info@bimdeutschland.de

Unter „Auftragnehmer“ sind generell die ausführenden Stellen bzw. die Leistungserbringer zu verstehen. Im klassischen Sinne gehören dazu externe freiberuflich Tätige oder Planungsbüros, Bauunternehmen und weitere Dienstleister; im Fall der Eigenplanungen ist der Begriff mit den internen Abteilungen gleichzusetzen, die die Planungen ausführen.

Ziele von AIA gemäß VDI 2552 Blatt 10, S. 3

Ziele des BAP gemäß VDI 2552 Blatt 10, S. 7

Abhängig vom Fachbereich kann entweder der Begriff „Planungsvarianten“ oder „Erstellung haushaltsbegründender Unterlagen“ gewählt werden.

Abhängig vom Fachbereich kann entweder der Begriff „Planungsvarianten“ oder „Erstellung haushaltsbegründender Unterlagen“ gewählt werden.

Quelle: DIN EN ISO 19650-1:2019-08, Bild: BIM D